KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
për   6/mujorin e pare 2016
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 6 mujorin e pare 2016 e cila administron fondet buxhetore për 8 programe, e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Transporti rrugor”  
3. Programi “Menaxhimi i Transportit” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “ Transporti Hekurudhor”

6. Programi “ Transporti Ajror”

7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”

8. Programi “ Menaxhimi i Mbetjeve urbane”

Në fund të 6 mujorit te pare 2016 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas të dhënave te paraqitura nga ministria Transportit dhe Infrastruktures  paraqitet si me poshte: 
	                   Emërtimi
	% e realizimit të totalit të shpenzimeve  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	22.8

	2. Programi “Transporti rrugor
	30.4

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	        46.6

	4. Programi “Transporti Detar”
	          40.2

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	                    38.06

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	24.8

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	         70.8

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	          18.68

	                                Totali
	43.62


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri sipas të dhënave të ministrisë për 6/mujorin e pare 2016  është realizuar në rreth 43.62% të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 18.68% të planit vjetor në programin “Menaxhimi i mbetjeve urbane”, deri në rreth 70.8% në programin “ujesjelles Kanalizime”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të 6 mujorit te pare 2016 paraqitet si me poshtë:

	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve korrente kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	27

	2. Programi “Transporti rrugor”
	 55.1

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	              45.1

	4. Programi “Transporti Detar”
	              45.9

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	52.9

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	30.3

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	              26.8

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	

	                                Totali
	45.9


Pra siç  shikohet nga te dhenat realizimi me i ulet i shpenzimeve korrente paraqitet ne programin “Planifikimi menaxhimi dhe administrimi”, ku me nje realizim te ulet ne krahasim me planin vjetor, prej 12% paraqiten shpenzimet ne artikullin “Mallra e sherbime. 
	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve per investime  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim” 
	12

	2. Programi “Transporti rrugor”
	27.27

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	            75.5

	4. Programi “Transporti Detar”
	            39.82

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	             74

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	             18.68


	                                Totali
	    43.29


Shpenzimet për investime sipas te dhenave te ministrise jane realizuar per 43.29% te planit vjetor ku me realizim te ulet paraqiten investimet e realizuara ne programin 
“Planifikim menaxhim administrim”, prej 12%, dhe programin “Menaxhim i mbetjeve urbane”me nje realizim prej 18.68% te planit vjetor. 
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2016, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 6 mujorit te pare 2016, sipas te dhenave te  paraqitura nga ministria jane si me poshte:

	                                                                               Buxheti 2016              Fakti 
                                                                                 Ligji         Pl me ndryshime         6/m I 2016

	1. Programi “Planifikim menaxh.administrim”       1.87                2.14                   1.12

	2. Programi “Transporti rrugor”.                            58.5                58.36                40.68

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”                   0.08                0.08                   0.09

	4. Programi “Portet”                                                2.9                 2.91                   2.7

	5. Programi “ Hekurudhat”                                     2.37               2.36                   2.06

	6. Programi “ Aviacioni civil”                                   0.11               0.11                   0.06

	7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”                       32.47              32.37                52.58

	8. Programi “ Mbetjet urbane”                                 1.66               1.65                   0.71

	

	                        Totali i ministrise                         100                100                     100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 6 mujorin e I 2016, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Transporti Rrugor” si edhe në programin “Ujesjelles kanalizime”. 
Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

           2.1 Për programin “ Rrjeti i rrugëve nacionale”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 6 mujorin e pare 2016  në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
Grupi i produktit “Ndёrtim rruge” i shprehur nё sasi (km) ёshtё realizuar ndaj planit vjetor përkatësisht 27.7% me 1.01 km dhe shpenzimet faktike 57%  të planit vjetor. 
Për këtë grup produkti është akorduar fond për kontratat në vazhdim.

Me financim të brendshem:
Ndёrtim rruge tip A2 me katër korsi (2x2):
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 315 milion lekë (34.5 % ndaj planit total vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge “) dhe nё sasi 1.04 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produkti është në vlerën 129.1 milion lekë (14.1 % ndaj planit vjetor  grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (41 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe në sasi 0.32 km ose 30.8% të planit per kete tip rruge. Pёrfshihen në këtë grup, rrugë me katёr korsi dhe gjёrёsi 20-25 m, me disa objekte tё rёndёsishёm, si:- Ndërtim By pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë nga Loti 6 deri në Lotin 11, Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti1, Loti 2 (Vepra Arti të mëdha) dublimi, Vendosja e mbikalimeve per kembesore ne aksin Plepa-Kavaje-Rrogozhine”.

Ndёrtim rruge tip A2’ 2x2 me trotuare dhe ndriçim:
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 122.4 milion lekë (13.4 % ndaj planit të përgjithshëm vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe në sasi 0.1 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit është 106.2 milion lekё (11.6 % ndaj planit vjetor Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge ) ose (69 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 0.08 km ose 80% të planit për këtë tip rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me katёr korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 24-25 m, me disa objekte të rëndësishëm që janë në proçes, si: Ndërtim rruga Unaza e re e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit-Rruga e Kavajes, Ndertim rruga Unaza e re e Tiranes (segmenti Komuna e Parisit-rruga e re Tirane-Elbasan).
Ndёrtim rruge tip B1’ me dy korsi:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 146.9milion  lekё (16% ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe nё sasi 0.5 km.

Realizimi i shpenzimeve të ketij grup produktit është 85.9 milion lekё (9.4% ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (58 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 0.2 km ose 40 % të planit të këtij tipi rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17m, duke përmendur disa objekte të rëndësishme në të cilat punohet me ritme të parashikuara:  Ndërtim rruga  Lushnje –Berat loti 2+shtese punimesh, loti 3+shtese punimesh, Ndertim i rruges se Arbrit (Dalja e Ures se Vashes Bulqize) loti 2(shtese punimesh)          

Ndёrtim rruge tip C2 dhe C2’ me dy korsi: 

Për tipin e rrugës C2 janë planifikuar fonde në vlerën 311.5 milion  lekë ose 34 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi 1.36 km.
Realizimi i shpenzimeve për tipin e rrugës C2 është 191.9 milion lekё ose 21 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge dhe nё sasi jane realizuar 0.41 km ose 30.1 % të planit të këtij tipi rruge.

Janё pёrfshirё kryesisht tip rruge C2 me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 7.5-10m.

Po punohet normalisht në objektet që janë në proces:, Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore  -vazhdimi Loti 1, Loti 2, Ndërtim rruga Kanali i Cukës-Butrint Loti 1, Loti 2”, etj.
Për tipin e rrugës C2’ janë planifikuar 18.4 milion  lekë ose 2 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi 0.64 km.Realizimi i shpenzimeve eshte 4.8 milion leke dhe ne sasi eshte 0 km. Objekti per kete tip rruge eshte “Ndertim i rrugeve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtese kontrate).
Ndërsa me financim të huaj janë realizuar 6.05 km ose 15.3% e planit vjetor. 

Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge” i shprehur nё sasi (km) për 6 mujorin e pare 2016 është realizuar 66 % ndaj planit vjetor të vitit 2016 (ose 4.36 km), dhe i shpenzimeve faktike për këtë produkt 70 % ose 336.4 milion lekë. Shpenzimet kryesore të këtij grupi janë planifikuar vetem  për financimin e rrugëve Tip C2 me dy korsi. 
Janë në proçes ndërtimi disa objekte të rëndësishme si:Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Elbasan – Banjë, Sistemim asfaltim rruga Tri Urat-Leskovik,Sistemim Asfaltim rruga Buzuq - Corovode+ shtesë kontrate, Rikonstruksion i rrugës Shkodër (mbikalimi i trenit) – Mes, Sistemim Asfaltim Rruga Qafë Thanë-Lin-Pogradec Loti 2+ shtesë kontrate, etj.
Për grupin e shpenzimeve Shpronësime dhe garanci objekti dhe leje mjedisore, janë planifikuar fonde në vlerë 156 milion lekë, ndërsa për 6 mujorin e I 2016 janë  realizuar 134.6 milion leke ose 86.3%.
Shpenzimet kapitale për TVSH dhe Kosto Lokale per vitin 2016 janë realizuar 184.5 milion lekë nga 2.2 miliard leke të planifikuara si vjetor ose 8.3%.Realizimi i ketyre zerave eshte i lidhur me ecurine e punimeve te financimit te huaj.
2.2 Për programin “Ujësjelles Kanalizime” performanca e realizimit të produkteve me financim të brendshëm paraqitet si më poshtë:
Produktet e parashikuara me financim te brendshem jane realizuar si më poshtë: 
· Produkti “ Lidhje të reja të furnizimit me ujë” nuk është realizuar ne nje kohe qe eshte planifikuar si vjetor si numer lidhje 2000. 
· Produkti “Linjë e re ujesjellesi per furnizimin me ujë”, është realizuar 120 549 ml, nga 170 072 ml te planifikuara.

· Produkti “Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar”, është realizuar 1 569 ml nga 4 647 ml te planifikuar.
Ndërsa performanca e realizimit të produkteve me financim të huaj paraqitet si më poshtë:
· Per produktin “Linje e re të ujesjellesit per furnizimin me ujë”, eshte realizuar 276 748 ml, nga 321 800 ml.
· Produkti “ Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar, është realizuar 40 443 ml nga 66 300 ml të planifikuar.
· Produkti “ Lidhje te reja te furnizimit me ujë”, eshte realizuar si numer 12 704 nga 15 124 te planifikuar
· Është realizuar pjesërisht produkti ”Impianti i Trajtimit të Ujrave të Zeza, ne numer 2 nga 5 te planifikuara. 
2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.
                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.3m-th
	Ministria
	Thesari
	Dif.m-th
	Ministria
	Thesari
	Dif.m-th

	Planif.menaxh.administr.
	100794
	100794
	-
	17436
	76247
	- 58 811
	118 230
	177041
	-58 811

	Transporti rrugor
	87686
	87686
	-
	3417814
	2167123
	1 250 691
	4294674
	3043983
	-1250691

	Menaxhim transporti
	8674
	8674
	-
	755
	1482
	      -727
	9429
	10156
	-727

	Portet
	31925
	31925
	-
	252996
	252347
	       649
	284921
	284272
	649

	Hekurudhat
	217761
	217761
	-
	
	
	
	217671
	217670
	1

	Aviacioni Civil
	6828
	6828
	-
	
	
	
	6828
	6829
	-1

	Ujesjelles Kanalizime
	140619
	140619
	-
	5411183
	4788062
	623 121
	5551802
	4928681
	623 121

	Mbetjet urbane
	
	
	-
	74716
	74 000
	       716
	74716
	74000
	716

	Totali i Ministrise 
	1383371
	1383371
	-
	9 174 900
	7 359 261
	1 815 639
	10558271
	8742631
	1815639


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit.
Ndryshimet përfaqesojne diferencat e raportuara per realizimin e shpenzimeve per investime me financim te huaj (ne progr “Planifikim menaxhim’, “Rruget nacionale’, “Menaxhimi i Transportit”, “Portet’, “Ujesjelles kanalizime, “Menaxhimi i mbetjeve urbane’) dhe me financim te brendshem (Tek programi i rrugeve)
Nga të dhënat e Sistemit nuk jane realizuar shpenzime nga “Të ardhurat jashtë limitit”.
3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 6mujorit te pare 2016, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne mije leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2016
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	451 000
	518 428
	67 428

	Transporti rrugor
	14 126 810
	14 126 810
	

	Menaxhim transporti
	20 230
	20 230
	

	Portet
	704 817
	704 895
	78

	Hekurudhat
	571 800
	571 857
	57

	Aviacioni Civil
	27 510
	27 510
	

	Ujesjelles Kanalizime
	7 836 830
	7 836 830
	

	Sherbime publike
	400 000
	400 000
	

	                        TOTALI I MINISTRISE
	24 138 997
	24 206 560
	67 563


Ndryshimet e planit ne krahasim me ligjin fillestar kanë ardhur si rezultat i akordimeve te fondeve nga Fondi i Veçantë, si edhe ne zbatim te VKM-se nr. 198, dt 19.03.2016.
4. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale, kryesisht ato me financim te huaj.
       5. Publikimi  Raporti i Monitorimit për 6 mujorin e pare  2016, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
