KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
për   vitin 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për vitin 2015 e cila administron fondet buxhetore për 8 programe, e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Transporti rrugor”  
3. Programi “Menaxhimi i Transportit” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “ Transporti Hekurudhor”

6. Programi “ Transporti Ajror”

7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”

8. Programi “ Menaxhimi i Mbetjeve urbane”

Në fund të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas të dhënave te paraqitura nga ministria Transportit dhe Infrastruktures  paraqitet si me poshte: 
	                   Emërtimi
	% e realizimit të totalit të shpenzimeve  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	76.63

	2. Programi “Transporti rrugor
	96.45

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	        155.73

	4. Programi “Transporti Detar”
	      142.53

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	                    91

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	91.88

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	         93.99

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	         68.06

 

	                                Totali
	95.86


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri sipas të dhënave të ministrisë për vitin 2015 është realizuar në rreth 95.86% të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 68.06% të planit vjetor në programin “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’”, deri në rreth 155.73% në programin “Transporti Detar”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të vitit 2015 paraqitet si me poshtë:

	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve korrente kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	                              79.92

	2. Programi “Transporti rrugor”
	                        99.04

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	            98.5

	4. Programi “Transporti Detar”
	            99.77

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	99.85

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	99.59

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	            99.76

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	

	                                Totali
	96.5


	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve per investime  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	65.82

	2. Programi “Transporti rrugor”
	                        96.32

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	         1267.6

	4. Programi “Transporti Detar”
	           147.94

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	  78.54

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	73.2

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	             93.76

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	             68.06

	                                Totali
	95.82


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme,sipas të dhënave të paraqitura nga MTI  dhe shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 96.5 % të planit vjetor. 
Shpenzimet për investime sipas te dhenave te ministrise jane realizuar per 95.82% te planit vjetor.

Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2015, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të vitit 2015, sipas te dhenave te  paraqitura nga ministria jane si me poshte:

	                                                                               Buxheti 2015              Fakti 
                                                                                 Ligji         Pl me ndryshime         Viti 2015

	1. Programi “Planifikim menaxh.administrim”         1.25             1.25                     1

	2. Programi “Transporti rrugor”.                            54.04           64.36                  64.75

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”                    0.05             0.05                    0.08

	4. Programi “Portet”                                                 2.97            1.54                    2.29

	5. Programi “ Hekurudhat”                                      1.95             1.84                    1.75

	6. Programi “ Aviacioni civil”                                   0.07              0.04                    0.04

	7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”                       38.69           30.09                   29.50

	8. Programi “ Mbetjet urbane”                                 0.99             0.83                     0.59

	

	                        Totali i ministrise                         100             100                     100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2015, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Transporti Rrugor” si edhe në programin “Ujesjelles kanalizime”. 
Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

           2.1 Për programin “ Rrjeti i rrugëve nacionale”  







Realizimi i produkteve për këtë program për vitin 2015 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
Grupi i produktit “Ndёrtim rruge” i shprehur nё sasi (km) ёshtё realizuar ndaj planit vjetor përkatësisht 97.7% me 149.13 km dhe shpenzimet faktike 95.7%  të planit vjetor. 
Me financim të brendshem:
Ndёrtim rruge tip A2 me katër korsi (2x2):
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 2.2 miliard lekë (22 % ndaj planit total vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge “) dhe nё sasi 55.84 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produkti është në vlerën 2.2 miliard lekë (21.8 % ndaj planit vjetor  grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (99.1 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe në sasi 55.45 km ose 99.3% % të planit të këtij produkti. Pёrfshihen në këtë grup, rrugë me katёr korsi dhe gjёrёsi 20-25 m, me disa objekte tё rёndёsishёm, si:- Ndërtim By pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë nga Loti 3 deri në Lotin 11, Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti1, Loti 2 (Vepra Arti të mëdha) dublimi, Përmirësimi i sigurisë dhe sinjalistikës rrugore në superstradën Tiranë-Durrës dhe segmenti rrugor Kashar-Rinas, Menaxhimi, funksionimi e Mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit të Thirrës, Menaxhimi, funksionimi e Mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit të Krrabës.
Ndёrtim rruge tip A2’ 2x2 me trotuare dhe ndriçim:
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 2.4miliard lekë (24 % ndaj planit të përgjithshëm vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe në sasi 2.68 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit është 2.4 miliard lekё (23.9 % ndaj planit vjetor Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge ) ose (99.9 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 2.68 km ose 100% të planit për këtë tip rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me katёr korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 24-25 m, me disa objekte të rëndësishëm që janë në proçes, si:Ndërtim rruga e Porto Romanos, Durrës Loti 1,.Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot-Lezhë, Rrëshen, Thumanë,Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapize,Ndërtim rruga Unaza e re Tiranë - Mullet, Loti 1,Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës së Elbasanit, Segmenti Fakulteti Filologjik - Unaza e Madhe Tiranë (Shtesë Punimesh),Ndërtim rruga Unaza e re Tiranës, Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike, pjesa e mbetur km 0.00-km0.640),Ndërtim rruga Unaza e re Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tiranë - Elbasan).

Ndёrtim rruge tip B1’ me dy korsi:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 3.4 miliard lekё (33% ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe nё sasi 18.11 km.

Realizimi i shpenzimeve të ketij grup produktit është 3.4 miliard lekё (33% ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (99.7 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 18 km ose 99.4 % të planit të këtij tipi rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17m, duke përmendur disa objekte të rëndësishme në të cilat punohet me ritme të parashikuara:  Ndërtim rruga Milot - F. Krujë (dublimi i superstrades) Loti3, Loti4, Ndërtim rruga Lushnje-Berat loti 1,2,3, Ndërtim i rrugës së Arberit (seg.ura e Brarit - Hyrje tuneli Qafë Murrizë) (Loti 1),  Ndërtim i rrugës së Arberit (Dalja ura e Vashës - Hyrje tuneli Qafë Murrizë) (Loti 1),  Ndërtim i rrugës së Arbërit (Dalja e urës së Vashës Bulqizë) Loti 2,  Ndërtim i rrugës së Arberit (Dalja e urës së Vashës Bulqizë) Loti 3,  Ndërtim Rruga Kardhiq-Delvinë Loti 2.
Ndёrtim rruge tip C2 dhe C2’ me dy korsi: 

Për tipin e rrugës C2 janë planifikuar fonde në vlerën 2 miliard lekë ose 20 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi  37 km.
Realizimi i shpenzimeve për tipin e rrugës C2 është 1.9 miliard lekё ose 94 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge dhe nё sasi jane realizuar 37 km ose 100 % të planit të këtij tipi rruge.

Janё pёrfshirё kryesisht tip rruge C2 me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 7.5-10m.

Po punohet normalisht në objektet që janë në proces:, Plotësimi i segmentit Dragobi– Valbonë, Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore  -vazhdimi Loti 1, Loti 2, Ndërtim rruga Kanali i Cukës-Butrint Loti 1, Loti 2”, Ndërtim rrugët paralele superstrada Tiranë-Vorë krahu i Majtë (vazhdimi) shtesë kontrate. 

Për tipin e rrugës C2’ janë planifikuar 28.5milion  lekë ose 0.2 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi 0 km, pasi në këtë grup produkti janë planifikuar dhe financuar tre studime projektime të cilat duke mos qenë zbatim projekti, nuk japin rezultate në km.Konkretisht projektet janë: Studim projektim aksi “Skrapar-Gramsh, Përmet-Korçë, Studim projektim rruga Laknas –Kamëz Superstradë, Studim projektim masa inxhinjerike aksi Qafë Mali Fierzë dhe mbrojtja e Urës së Drinit.
Ndërsa me financim të huaj janë realizuar 36 km ose 92.3% e planit vjetor, dhe shpenzimet ne masen 90.9% të planit. 

Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge” i shprehur nё sasi (km) për vitin 2015 është realizuar 100 % ndaj planit vjetor të vitit 2015 (ose 90.62 km), dhe i shpenzimeve faktike për këtë produkt 99.4 % ose 5.3 miliard lekë. Shpenzimet kryesore të këtij grupi janë planifikuar kryesisht  për financimin e rrugëve Tip C2 me dy korsi. Për këtë produkt jane realizuar ne sasi 86.8 km ose 99.9% e planifikimit. Pёrfshihen kryesisht (Sistemim Asfaltime) rruge me gjёrёsi deri 8.5 metra tip C2. 

Janë në proçes ndërtimi disa objekte të rëndësishme si:Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Elbasan – Banjë, Sistemim asfaltim rruga Tri Urat-Leskovik,Sistemim Asfaltim rruga Buzuq - Corovode+ shtesë kontrate, Riveshje dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat - Buzuq, Loti 1,2,3, Rikonstruksion i rrugës Shkodër (mbikalimi i trenit) – Mes, Sistemim Asfaltim Rruga Qafë Thanë-Lin-Pogradec Loti 2+ shtesë kontrate, Sistemim asfaltim Kukës-Krumë Loti 1,2, Sistemim Asfaltim Rrugët lidhese me bregdetin (Llogara-Sarandë) Loti 1shtesë punimesh, Sistemim asfaltim  rruga Librazhd - Q.Stude loti 3, Sistemim Asfaltim rruga Korcë - Ersekë loti1,  Sistemim Asfaltim Unaza Ersekë 

Rikonstruksion rruge tip B1’ me dy korsi:Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 129 milion leke (2.42 % ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge”) dhe nё sasi 3.75 km.Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produkti është 129 milion lekё dhe nё sasi janë realizuar 3.75 km ose 100 % të planit të këtij produkti.

Nё kёtё produkt janë pёrfshirë kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17m, si:Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Milot – Lezhë, Sistemim Asfaltim rruga Ura e Cerenecit, Peshkopi (Maqellarë -Peshkopi) (Loti 2) shtesë punimesh.

Për grupin e shpenzimeve Shpronësime dhe garanci objekti dhe leje mjedisore, janë planifikuar fonde në vlerë 964.5 milion lekë, ndërsa për vitin 2015 janë  realizuar 963.1 milion leke ose 99.8%.
Shpenzimet kapitale për TVSH dhe Kosto Lokale per vitin 2015 janë realizuar 2.4 miliard lekë nga 2.6 miliard leke të planifikuara si vjetor ose 92%.
2.2 Për programin “Ujësjelles Kanalizime” performanca e realizimit të produkteve me financim të brendshëm paraqitet si më poshtë:
Produktet e parashikuara me financim te brendshem jane realizuar si më poshtë: 
· Produkti “ Lidhje të reja të furnizimit me ujë” është realizuar si numër në 6 325 lidhje nga 8557 të planifikuara si vjetor. 
· Produkti “Linjë e re e furnizimit me ujë”, është realizuar 224 070 ml, mga 243 554 ml te planifikuara.

· Produkti “Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar”, është realizuar 14 796 ml nga 16 083 ml te planifikuar.
Ndërsa performanca e realizimit të produkteve me financim të huaj paraqitet si më poshtë:
· Per produktin “Linje e re të ujesjellesit per furnizimin me ujë”, eshte realizuar 281 000 ml, nga 281 000 ml.
· Produkti “ Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar, është realizuar 186 856 ml nga 194 642 ml të planifikuar.
· Produkti “ Lidhje te reja te furnizimit me ujë”, eshte realizuar si numer 11 040 nga 12 000 te planifikuar
· Është realizuar pjesërisht produkti ”Impianti i Trajtimit të Ujrave të Zeza, ne numer 1 nga 2 te planifikuara. 
2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.
                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m

	Planif.menaxh.administr.
	324 809
	324809
	-
	81 601
	24522
	-57079
	406410
	349331
	-57079

	Transporti rrugor
	1 302 235
	1302235
	-
	25 041339
	24855258
	-186081
	26343574
	26157493
	-186081

	Menaxhim transporti
	19 139
	19139
	-
	12676
	12676
	
	31815
	31815
	

	Portet
	73 162
	73162
	-
	858 062
	856617
	-1445
	931224
	929779
	-1445

	Hekurudhat
	456 312
	456312
	-
	255 268
	132268
	-123000
	711580
	588580
	-123000

	Aviacioni Civil
	12 061
	12061
	-
	3 660
	3660
	
	15721
	15721
	

	Ujesjelles Kanalizime
	479 380
	479380
	-
	11 522617
	11396867
	-125750
	12001997
	11876247
	-125750

	Mbetjet urbane
	
	
	
	240 522
	239304
	-1218
	240522
	239304
	-1218

	Totali i Ministrise 
	2 667 098
	2667098
	-
	38015745
	37521172
	--494573
	40682843
	40188270
	-494573


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit.
Ndryshimet përfaqesojne diferencat e raportuara per realizimin e shpenzimeve per investime me financim te huaj. Sipas shpjegimit të paraqitur në relacionin shoqërues te raportit te monitorimit, financimi i huaj nga ana e ministrisë është raportuar në përputhje me raportimet e paraqitura nga Njësitë e Zbatimit të Projekteve të Huaja dhe Sektorit të Menaxhimit të Fondeve të Huaja në MTI.
Nga të dhënat e Sistemit “Të ardhurat jashtë limitit”, janë realizuar gjithsej për 74 314 lekë në shpenzime korrente.

3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne mije leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	503 000
	    530 371
	27 371

	Transporti rrugor
	21 807 129
	27 312 569
	5 505 440

	Menaxhim transporti
	     20 230
	     20 430
	200

	Portet
	1 199 500
	   653 331
	-546 169

	Hekurudhat
	786 800
	   781 997
	- 4 803

	Aviacioni Civil
	28 000
	     17 111
	-10 889

	Ujesjelles Kanalizime
	15 612 671
	12 769 552
	-2 843 119

	Sherbime publike
	400 000
	    353 406
	-46 594

	                        TOTALI I MINISTRISE
	40 357 330
	  42 438 767
	2 081 437


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar pothuajse në të gjitha programet, përvec programeve “Aviacioni civil” dhe “Shërbime publike”. 

Ndryshimet e planit kanë ardhur si rezultat i ndryshimeve të bëra me Aktet Normative “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, te miratuara gjate vitit 2015 si edhe akordimet e fondeve për likujdimin e detyrimeve të prapambetura dhe të fondeve nga Fondi i Veçantë. 
4. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale me financim të huaj.
       5. Publikimi  Raporti i Monitorimit për vitin 2015, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
