KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
për  9/mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 9 mujorin e vitit 2015 e cila administron fondet buxhetore për 8 programe, e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Transporti rrugor”  
3. Programi “Menaxhimi i Transportit” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “ Transporti Hekurudhor”

6. Programi “ Transporti Ajror”

7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”

8. Programi “ menaxhimi i Mbetjeve urbane”

Në fund të 9 mujorit te vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas të dhënave te paraqitura nga ministria Transportit dhe Infrastruktures  paraqitet si me poshte: 
	                   Emërtimi
	% e realizimit të totalit të shpenzimeve  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	54.02

	2. Programi “Transporti rrugor
	68.78

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	        74.31

	4. Programi “Transporti Detar”
	      103.54

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	46.96

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	31.94

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	        54.63

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	          1.18

	                                Totali
	63.51


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri sipas të dhënave të ministrisë për 9 mujorin e viti 2015 është realizuar në rreth 63.51% të planit vjetor. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 1.18% të planit vjetor në programin “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’”, deri në rreth 103.54% në programin “Transporti Detar”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të 9 mujorit te vitit 2015 paraqitet si me poshtë:

	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve korrente kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	 55.88

	2. Programi “Transporti rrugor”
	80.8

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	             73.08

	4. Programi “Transporti Detar”
	             70.83

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	 74.54

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	38.89

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	             49.12

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	

	                                Totali
	69.85


	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve per investime  kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	47.95

	2. Programi “Transporti rrugor”
	                       68.13

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	

	4. Programi “Transporti Detar”
	          107.74

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	 7.99

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	           54.84

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	             1.18

	                                Totali
	63.06


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme,sipas të dhënave të paraqitura nga MTI  dhe shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 69.85 % të planit vjetor. 
Shpenzimet për investime sipas te dhenave te ministrise jane realizuar per 63.06% te planit vjetor.

Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2015, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 9 mujorit te vitit 2015, sipas te dhenave te  paraqitura nga ministria jane si me poshte:

	                                                                               Buxheti 2015              Fakti 
                                                                                 Ligji         Pl me ndryshime         9/m 2015

	1. Programi “Planifikim menaxh.administrim”         1.25             1.32                     1.12

	2. Programi “Transporti rrugor”.                            54.04             62.1                   67.24

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”                    0.05             0.05                    0.06

	4. Programi “Portet”                                                 2.97            1.56                    2.54

	5. Programi “ Hekurudhat”                                      1.95             1.86                   1.38

	6. Programi “ Aviacioni civil”                                   0.07              0.07                   0.03

	7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”                       38.69             32.10                27.61

	8. Programi “ Mbetjet urbane”                                 0.99              0.95                   0.02

	

	                        Totali i ministrise                         100             100                     100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 9 mujorin e vitit 2015, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Transporti Rrugor” si edhe në programin “Ujesjelles kanalizime”. 
Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

           2.1 Për programin “ Rrjeti i rrugëve nacionale”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 9/mujorin e vitit 2015 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
Grupi i produktit “Ndёrtim rruge” i shprehur nё sasi (km) ёshtё realizuar ndaj planit vjetor përkatësisht 69.23% me 111.57 km dhe shpenzimet faktike 70.32%  te planit vjetor. 
Me financim te brendshem:
Ndёrtim rruge tip A2 me katër korsi (2x2):
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 2 328 354 000  lekё (25.5 % ndaj planit total vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge “) dhe nё sasi 64.97 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit janë në vlerën 1 610 358 000 leke (18 % ndaj planit vjetor  grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (69 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe në sasi 50.91 km ose 78.4% % të planit të këtij produkti. Pёrfshihen në këtë grup, rrugë me katёr korsi dhe gjёrёsi 20-25 m, me disa objekte tё rёndёsishёm, si:- Ndërtim By pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë nga Loti 3 deri në Lotin 11, Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti1, Loti 2 (Vepra Arti të mëdha) dublimi, Përmirësimi i sigurisë dhe sinjalistikës rrugore në superstradën Tiranë-Durrës dhe segmenti rrugor Kashar-Rinas, Menaxhimi, funksionimi e Mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit të Thirrës, Menaxhimi, funksionimi e Mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit të Krrabës.
Ndёrtim rruge tip A2’ 2x2 me trotuare dhe ndriçim:
Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 1.929 006 000 lekë (21.7 % ndaj planit të përgjithshëm vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe në sasi 2.48 km.

Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit është 1.490 180 000 lekё (16.3 % ndaj planit vjetor Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge ) ose (77 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 1.42 km ose 57.3% të planit për këtë tip rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me katёr korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 24-25 m, me disa objekte të rëndësishëm që janë në proçes, si:Ndërtim rruga e Porto Romanos, Durrës Loti 1,.Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot-Lezhë, Rrëshen, Thumanë,Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapize,Ndërtim rruga Unaza e re Tiranë - Mullet, Loti 1,Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës së Elbasanit, Segmenti Fakulteti Filologjik - Unaza e Madhe Tiranë (Shtesë Punimesh),Ndërtim rruga Unaza e re Tiranës, Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike, pjesa e mbetur km 0.00-km0.640),Ndërtim rruga Unaza e re Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tiranë - Elbasan).

Ndёrtim rruge tip B1’ me dy korsi:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 3 246 320 000 lekё (35.5 % ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge”) dhe nё sasi 18.08 km.

Realizimi i shpenzimeve të ketij grup produktit është 2 573 290 000 lekё (28 % ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) ose (79 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 11.44 km ose 63.3 % të planit të këtij tipi rruge.

Nё kёtё produkt janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17m, duke përmendur disa objekte të rëndësishme në të cilat punohet me ritme të parashikuara:  Ndërtim rruga Milot - F. Krujë (dublimi i superstrades) Loti3, Loti4, Ndërtim rruga Lushnje-Berat loti 1,2,3, Ndërtim i rrugës së Arberit (seg.ura e Brarit - Hyrje tuneli Qafë Murrizë) (Loti 1),  Ndërtim i rrugës së Arberit (Dalja ura e Vashës - Hyrje tuneli Qafë Murrizë) (Loti 1),  Ndërtim i rrugës së Arbërit (Dalja e urës së Vashës Bulqizë) Loti 2,  Ndërtim i rrugës së Arberit (Dalja e urës së Vashës Bulqizë) Loti 3,  Ndërtim Rruga Kardhiq-Delvinë Loti 2.
Ndёrtim rruge tip C2 dhe C2’ me dy korsi: 

Për tipin e rrugës C2 janë planifikuar fonde në vlerën 1 605 563 000 lekë ose 17.6 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi  36km.
Realizimi i shpenzimeve për tipin e rrugës C2 është 852 064 000 lekё ose 53 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge dhe nё sasi jane realizuar 29 km ose 80.6 % të planit të këtij tipi rruge.

Janё pёrfshirё kryesisht tip rruge C2 me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 7.5-10m.

Po punohet normalisht në objektet që janë në proces:, Plotësimi i segmentit Dragobi– Valbonë, Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore  -vazhdimi Loti 1, Loti 2, Ndërtim rruga Kanali i Cukës-Butrint Loti 1, Loti 2”, Ndërtim rrugët paralele superstrada Tiranë-Vorë krahu i Majtë (vazhdimi) shtesë kontrate. 

Për tipin e rrugës C2’ janë planifikuar 23.421.000 lekë ose 0.3 % ndaj planit vjetor  (Grupi i produktit “Ndёrtim Rruge) dhe në sasi 0.64 km.

Realizimi i shpenzimeve për tipin e rrugës C2' është 6.442.000 lekё  ose 28 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge ndersa  nё sasi nuk jane realizuar. 

Ndërsa me financim të huaj janë realizuar 18.8 km ose 18.21% e planit vjetor, dhe shpenzimet ne masen 68.4 te planit. 

Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge” i shprehur nё sasi (km) për 9 mujorin e vitit 2015 është realizuar rreth 80.18 % ndaj planit vjetor të vitit 2015 (ose 55.41 km), dhe i shpenzimeve faktike për këtë produkt 79.52 % ose 3 345 505 lekë. Shpenzimet kryesore të këtij grupi janë planifikuar kryesisht  për financimin e rrugëve Tip C2 me dy korsi. Për këtë produkt jane realizuar ne sasi 51.59 km ose 79% e planifikimit. Pёrfshihen kryesisht (Sistemim Asfaltime) rruge me gjёrёsi deri 8.5 metra tip C2. 

Janë në proçes ndërtimi disa objekte të rëndësishme si:Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Elbasan – Banjë, Sistemim asfaltim rruga Tri Urat-Leskovik,Sistemim Asfaltim rruga Buzuq - Corovode+ shtesë kontrate, Riveshje dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat - Buzuq, Loti 1,2,3, Rikonstruksion i rrugës Shkodër (mbikalimi i trenit) – Mes, Sistemim Asfaltim Rruga Qafë Thanë-Lin-Pogradec Loti 2+ shtesë kontrate, Sistemim asfaltim Kukës-Krumë Loti 1,2, Sistemim Asfaltim Rrugët lidhese me bregdetin (Llogara-Sarandë) Loti 1shtesë punimesh, Sistemim asfaltim  rruga Librazhd - Q.Stude loti 3, Sistemim Asfaltim rruga Korcë - Ersekë loti1,  Sistemim Asfaltim Unaza Ersekë 

Rikonstruksion rruge tip B1’ me dy korsi:Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 139 020 000 lekё (3.3 % ndaj planit vjetor (Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge”) dhe nё sasi 3.75 km.Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit është 129 020.000 lekё (3 % ndaj planit vjetor Grupi i produktit “Rikonstruksion Rruge”) ose 89.9 % të planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 3.75 km ose 100 % të planit të këtij produkti.

Nё kёtё produkt janë pёrfshirë kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17m, si:Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Milot – Lezhë, Sistemim Asfaltim rruga Ura e Cerenecit, Peshkopi (Maqellarë -Peshkopi) (Loti 2) shtesë punimesh.

Për grupin e shpenzimeve Shpronësime dhe garanci objekti dhe leje mjedisore, janë planifikuar fonde në vlerë 2 531 241 mijë lekë, ndërsa për 9-mujorin e vitit 2015 janë  realizuar 1 459 943 mije leke ose 57.67%.
Shpenzimet kapitale për TVSH dhe Kosto Lokale per 9 mujorin e vitit 2015 janë realizuar 1 660 399 mijë lekë nga 3 257 960 mije leke të planifikuara si vjetor ose 50.9%.
2.2 Për programin “Ujësjelles Kanalizime” performanca e realizimit të produkteve me financim të brendshëm paraqitet si më poshtë:
Produktet e parashikuara me financim te brendshem jane realizuar si më poshtë: 
· Produkti “ Lidhje të reja të furnizimit me ujë” është realizuar si numër në 6 125 lidhje nga 8557 të planifikuara si vjetor. 
· Produkti “Linjë e re e furnizimit me ujë”, është realizuar 24 568 ml, mga 32 430 ml te planifikuara.

· Produkti “Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar”, është realizuar 23 200 ml nga 34 231 ml te planifikuar.
Ndërsa performanca e realizimit të produkteve me financim të huaj paraqitet si më poshtë:

· Per produktin “Linje e re e furnizimit me ujë”, eshte realizuar 2 300 000 ml, nga 281 000 ml.
· Produkti “ Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar, është realizuar 1 030 500 ml nga 194 642 ml të planifikuar.
· Produkti “ Lidhje te reja te furnizimit me ujë”, eshte realizuar si numer 9 000 nga 12 000 te planifikuar
· Ëshyë realizuar pjesërisht produkti ”Impianti i Trajtimit të Ujrave të Zeza, ne numer 1 nga 2 te planifikuara. 
2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m
	Ministria
	Thesari
	Dif.th-m

	Planif.menaxh.administr.
	236 965
	236 966
	1
	62341
	7379
	-54962
	299306
	244345
	-54961

	Transporti rrugor
	1071454
	1071455
	1
	16897791
	15386661
	-1511130
	17969245
	16458116
	-1511129

	Menaxhim transporti
	14200
	14200
	-
	981
	10504
	9523
	15181
	24704
	9526

	Portet
	52812
	52813
	1
	624903
	371794
	-253109
	677715
	424607
	-253108

	Hekurudhat
	342372
	342372
	1
	25971
	25970
	150001
	368343
	368343
	-

	Aviacioni Civil
	8944
	8945
	1
	
	
	-
	8944
	8945
	1

	Ujesjelles Kanalizime
	240833
	240833
	-
	7138593
	7387798
	249205
	7379426
	7628631
	249205

	Mbetjet urbane
	
	
	
	4735
	57310
	52575
	4735
	57310
	52575

	Totali i Ministrise 
	1967580
	1967584
	4
	24755315
	23247418
	-1657897
	26722895
	25215002
	-1507893


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit.
Ndryshimi ne total eshte 1 507 893 mije leke, nga e cila per shpenzime korrente diferenca eshte per 4 mije leke dhe per investimet per 1 657 897 mije leke.

Per shpenzimet kapitale me financim te brendshem diferencat janë në programin “Ujesjelles Kanalizime”, ku ministria ka raportuar me pak per 28 649 mije leke. 

Per shpenzimet kapitale me financim te huaj diferencat jane:

- ne programin “Planifikim menaxhim administrim”, ku ministria ka raportuar realizim ne fakt, me teper se sa figuron ne sistem per 54 962 mije leke.

- ne programin “Transporti rrugor”, ministria ka raportuar me shumë per 1 511 130 mije leke.

- ne programin “Menaxhim transporti”, ministria nuk ka raportuar realizim ne fakt, ndersa ne sistem figuron shuma 9523 mije leke.

- ne programin “Portet”, ministria ka raportuar shpenzime faktike me teper se sa figuron ne sistem per shumen  253 109 mije leke.

- ne programin “Ujesjelles kanalizime”, ministria ka raportuar me pak shpenzime per 220 557 mije leke.

- ne programin “ Mbetjet urbane”, ministria nuk ka raportuar shpenzime faktike, nderkohe qe ne sistem figuron shuma 52 574 mije leke.  
Nga të dhënat e Sistemit “Të ardhurat jashtë limitit”, janë realizuar për 24 968 lekë në programin “ Menaxhim transporti” shpenzime korrente.

3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 6 mujorit te pare te vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne mije leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	503 000
	554 060
	51 060

	Transporti rrugor
	21 807 129
	26 127 273
	4 320 144

	Menaxhim transporti
	     20 230
	20 430
	200

	Portet
	1 199 500
	654 565
	-544 935

	Hekurudhat
	786 800
	784 300
	-2 500

	Aviacioni Civil
	28 000
	28 000
	

	Ujesjelles Kanalizime
	15 612 671
	13 506 959
	-2 105 712

	Sherbime publike
	400 000
	400 000
	

	                        TOTALI I MINISTRISE
	40 357 330
	42 075 587
	1 718 257


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar pothuajse në të gjitha programet, përvec programeve “Aviacioni civil” dhe “Shërbime publike”. 

Ndryshimet e planit kanë ardhur si rezultat i ndryshimeve të bëra me Aktin Normativ nr.1 date 29.7.2015 “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2014” si edhe akordimet e fondeve për likujdimin e detyrimeve të prapambetura dhe të fondeve nga Fondi i Veçantë. 
Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale si për ato me financim të brëndshëm ashtu edhe ato me financim të huaj.
· Te dhenat e paraqitura ne relacionin shpjegues duhet te jene te njejta me te dhenat ne tabelat perkatese, pasi verejme mosperputhje tek programi” Transporti Rrugor”.
        6. Publikimi  

Raporti i Monitorimit për 9 mujorin e vitit 2015, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Transportit dhe Infrastrukturës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
