KOMENTE TË PËRGJITHËSHME

MBI

RAPORTIN E MONITORIMIT
MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË
Gjashtëmujori i parë 2015
Misioni i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë  konsiston në : “Hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë garantimin e furnizimit me energji të vendit, shfrytëzimin e burimeve energjetike dhe minerare në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe dobishmërisë publike, nxitjen e zhvillimit industrial me standarde sa më miqësore për mjedisin”

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, për vitin 2015 në kuadër të realizimit të objektivave për këtë vit administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve buxhetore të miratuara:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

2. Mbështetje për Energjinë
3. Mbështetje për Burimet Natyrore
4. Mbështetje për mbikqyrjen e standarteve teknike të hidrokarbureve dhe minierave
Fondet  buxhetore të miratuara sipas programeve të mesipërme  me ligjin nr 160 datë 27.11.2014  (me ndryshime) paraqitet në tabelën e mëposhme:
	Programi
	Fondet total

	1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim
	1.488.600.828

	2. Programi “ Mbështetje për Energjinë “
	582.462.000

	3. Programi “ Mbështetje për Burimet Natyrore ‘
	340.225.000

	4. Programi“Mbështetje për mbikqyrjen e standarteve teknike të hidrokarbureve dhe minierave”
	311.840.000

	Total 
	2.723.127.828


Paraqitja grafike e ndarjes së fondeve buxhetore sipas programeve.
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Në krahasim me vitin 2014 fondet buxhetore  të alokuara në total për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë paraqiten me një rritje të konsiderueshme. Referuar të dhënave të vitit 2015 konkretisht alokimit të fondeve buxhetore sipas programeve vërejmë që është përmirësuar  ndjeshëm ndarja strukturore e fondeve buxhetore sipas programeve duke rritur peshën e fondeve në programin  “Mbështetje për Energjinë” si një nga fushat  kryesore të  punës së Ministrisë  dhe  një nga prioritetet kryesore të programit të Qeverisë, në kuadër të rimëkëmbjes së sektorit energjetik në Shqipëri.
Plani sipas zërave të shpenzimeve për  6 mujorin 2015  paraqitet në tabelën e mëposhtme :
	 
	Emërtimi
	Plani
	Fakti 6/m
	Fakti / Totalit

	1.
	Shpenzime Korente
	648,928
	277.079
	42.7%

	1.1
	      Personeli 
	440.300
	193.277
	43.9%

	1.2
	      Operative
	208.628
	83.802
	40.2%

	2
	Shpenzime kapitale
	2.074,200
	675.913
	32.6%

	2.1
	      Financim i brendshëm
	1,574,200
	675.913
	43 %

	2.2
	      Financim i huaj
	500,000
	0
	0

	3
	TOTALI
	2.723.128
	952.993
	35%


Referuar tabelës së mësipërme  vërejmë se realizimi i shpenzimeve korente në total arrin në 42.7%  dhe realizimi i  shpenzimeve kapitale në 32.6%. Në nivel  Ministrie  realizimi i buxhetit për vitin 2015  është  35% .
Për periudhën 6-mujore, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, për secilin program, paraqitet si më poshtë: 
	Emërtimi i Programit
	SHPENZIMET KORENTE
	SHPENZIMET KAPITALE
	Totali i shpenzimeve
	% e realizimit 

	
	PLAN 
	FAKT 
	Realizimi
%
	PLAN 
	FAKT
	Realizimi
%
	Plan
	Fakt
	

	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
	234.688
	119.185
	50,8
	1,253,913
	560.882
	44.7
	1.488.601
	680.068
	45.7

	Mbështetje për Energjinë
	12.000
	4.149
	34,6
	570,462
	28.211
	4.94
	582,462
	32.361
	5.55

	Mbështetje për Burimet Natyrore
	164.200
	76.548
	46,6
	176,025
	69.749
	39.6
	340,225
	146.788
	43

	Mbështetje për Mbikqyrjen e Standarteve të Hidrokarbureve dhe Minierave
	238.040
	77.196
	32,4
	73,800
	17.071
	23.1
	311,840
	94.267
	30.2

	Totali
	648.928
	277.079
	42.7
	2.074.200
	675.913
	32.6
	2.723.128
	952.993
	35


Burimi: MEI, të dhënat në mijë/lek
Për të katër programet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, përqindja e realizimit të shpenzimeve, varion nga 5.5% për programin “Mbështetje për Energjinë”, deri në 45.7% për programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, gjë që ka çuar në një realizim prej 35% në nivel  institucioni.
monitorimi i shpenzimeve sipas programeve dhe produkteve buxhetore
Programi  “Planifikim, Menaxhim, Administrim”
Në terma vjetore, ky program përmbledh rreth 55% të fondeve të miratuara për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë. Sipas zërave kryesorë të klasifikimit ekonomik, krahasuar me planin vjetor, dhe faktin e periudhës, realizimi paraqitet si më poshtë. 
	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	Plani 
	Fakti 
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	234.688
	119.186
	50.8

	1.1
	      Personeli 
	141.300
	60.364
	42.7

	1.2
	      Operative
	93.388
	58.822
	63

	2
	Shpenzime kapitale
	1,253,913
	560.882
	44.7

	2.1
	      Financim i brendshëm
	1,220,300
	560.882
	45.9

	2.2
	      Financim i huaj
	33,613
	0
	0

	3
	              TOTALI
	1,488,601
	680.068
	45.7


Për 6 mujorin 2015 realizimi i shpenzimeve korente për programin  01110 “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim’  është 50.8% ndërkohë që realizimi i shpenzimeve kapitale arrin  në 44.7 % të buxhetit vjetor. Realizimi i buxhetit  në nivel programi  është 45.7%. Në tabelën e mëposhtme paraqitet realizimi i fondeve  buxhetore të programit në nivel produkti .
	
	
	
	
	

	Programi
	" Planifikim Menaxhim dhe Administrim" (‘01110)

	Kodi I 
	
	 
	Vlera  e parashikuar
2015
	Vlera e realizuar
6-mujor 

2015

	Rezultatit
	Emri i Rezultatit
	Njësia Matëse
	
	

	A
	Vlerësimi I performances së burimeve njerëzore 
	Numër raportesh
	109,580.0
	45,272

	B
	Institucione të audituara
	Numër auditimesh
	36,529.0
	15,092

	C
	Kushte pune të përmirësuara
	Numër zyrash  të pajisura
	88,578.0
	76,618

	D
	Konsulence për rimëkëmbjen e sektorit energjetik 
	Numër 
	113,613.0
	2,034

	E
	Infrastruktura e  përmirësuar ( hec Devoll)
	numer 
	1,140,300.0
	567,412

	
	Totali 
	
	


Nga tabela e mësipërme konkludojmë se në përgjithësi produktet  në këtë program  paraqiten me një nivel  realizimi të  kënaqshëm, përveç  produktit D i cili ka të bëjë me kredinë e Bankës Botërore  për projektin “ Për Rimëkëmbjen e Sektorit Elektroenergjetik” të cilat  kanë proçedura që kërkojnë afat kohor më të gjatë proçedimi.
Programi  “Mbështetje për Energjinë”
Ky program përbën 21 % të fondeve vjetore të miratuara për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë. Në total, programi rezulton me një realizim të shpenzimeve prej rreth 5.6% ndërkohë që shpenzimet kapitale si zëri kryesor i shpenzimeve për programin shfaqin nje nivel realizimi prej rreth  4.94 % të planit vjetor të programit ndërsa shpenzimet korente  janë realizuar në masën 34.6%.  ( më poshtë tabela  për 6- mujorin 2015) 
	04320
	Mbeshtetje per Energjine
	Plani 
	Fakti 
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	12,000
	4.150
	34.6

	1.1
	      Personeli 
	9,000
	3.876
	43.1

	1.2
	      Operative
	3,000
	274
	9

	2
	Shpenzime kapitale
	570,462
	28.211
	4.9

	2.1
	      Financim i brendshëm
	137,075
	28.211
	20.5

	2.2
	      Financim i huaj
	433,387
	0
	

	3
	SHUMA
	582,462
	
	

	4
	              TOTALI
	582,462
	32.361
	5.55


Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur produktet me vlerat e fondeve buxhetore sipas parashikimit vjetor dhe realizimit 6-mujor 2015. 

	
	Ministria e Energjisë dhe Industrisë
	Buxheti
2015
	Fakti

6- mujor
2015

	Kodi i
	" Mbështetje për Energjinë "
	
	

	Rezultatit
	Emri i Rezultatit
	
	

	A
	Kuader ligjor
	12,400
	4,529

	E
	Raport mbi gjendjen e mjedisit mbi fushat e naftës dhe Gazit 
	500
	325

	F
	Raport mbi situatën aktuale të infrastruktures së furnizimit me naftë dhe gaz 
	500
	325

	G
	Rakomandime konkrete për një zhvillim te qëndrueshëm  të ekonomisë
	500
	250

	H
	Raport mbi gjëndjen ekzistuse   të vendburimeve të naftës dhe gazit 
	800
	400

	I
	Raport mbi gjëndjen aktuale  për kushtet e përdorimit eficent te energjisë në banesa 
	800
	400

	J
	Raport  monitorimi per HEC-ve te vegjel
	7,400
	3,774

	K
	Monitorimi I SKE
	3,000
	1,950

	L
	Rapor  vlerësimi teknikomjedisor  mbi projektet e ndërtimit te HEC-eve 
	400
	216

	M
	Raport për përdorimin e energjisë djellore 
	800
	520

	N
	Raport  shfrytëzimin e  energjisë  së rinovueshme 
	500
	325

	O
	Raport mbi shfrytezimin e nergjisë së erës
	900
	450

	P
	Ndërtesa publike të paisur  me eficence enerergjia  ( Alterenergy )
	67,475
	17,351

	Q
	Supervizim dhe implementim në ritjen e eficencës së energjisë në qytetin studenti nr.2 tirane 
	364,000
	 

	R
	Dhënje konsulence për implementim dhe supervizim të eficencës se energjisë në QS nr.2
	99,387
	 

	S
	Monitorimi i zbatimit të planit kombëtar të veprimit të eficencës së energjisë dhe burimeve të rinovushm
	20,000
	0

	T
	hartimi I bilancit energjetik 
	2,000
	1,300

	TH
	Studimi gjeologjik gjeofizik për ripercaktimin e rezervave të naftës
	600
	300

	Ë
	Rishikimi I kuadrit ligjor për rezervat e sigurisë së naftës dhe gazit etj
	500
	325

	 
	 Total 
	582,462
	32,740


Nga tabela e mësipërme konkludojmë  që nga  produktet e planifikuara për tu realizuar në këtë program buxhetor 3 nga produktet  S, R, Q  nuk  kanë   tregues të kënaqshëm realizimi,  ndërkohë që produktet e tjera janë realizuar pjesërisht sipas shumave respektive në tabelë. Nga tre produktet e sipërcituara  2 produket  janë produkte që lidhen  me projektet që  bashkëfinancohen  në kuadër të IPA  cros-border  dhe  realizimi i  tyre  varet edhe nga  vonesat e disbursimeve në financimin e  huaj nga donatori.
Programi  “Mbështetje për Burimet Natyrore”
Shpenzimet e  këtij programi përfaqësojne rreth 13 për qind të totalit të shpenzimeve vjetor. Në tabelën e mëposhtme paraqitet realizimi i buxhetit të programit sipas zërave kryesore për  6-mujorin 2015.
	04430
	Mbeshtetje per Burimet Natyrore
	Plani 
	Fakti 
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	164,200
	76.547
	46.6

	1.1
	      Personeli 
	132.700
	62.409
	47

	1.2
	      Operative
	31.500
	14.138
	44.9

	2
	Shpenzime kapitale
	176,025
	69.749
	39.6

	2.1
	      Financim i brendshëm
	143,025
	69749
	48.8

	2.2
	      Financim i huaj
	33,000
	0
	0

	3
	SHUMA
	340,225
	146.297
	43

	
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	
	

	4
	              TOTALI
	340,225
	146.297
	43


Në fondet e programit “Mbështetje për Burimet Natyrore”, përfshin  fondet e miratuara për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, AKBN dhe fondet e tjera të alokuara nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për këtë program dhe përbëjnë rreth 13% të fondeve të miratuara  të Ministrisë. Shpenzimet korente janë paraqitur me një realizim prej 46.6 %  nga të cilat shpenzimet e personelit 47 % dhe shpenzimet operative  44.9 %. Shpenzimet kapitale, në këtë program, shfaqin një nivel realizimi  me rreth 39.6%, në raport me planin vjetor, ndërkohë që  shpenzimet kapitale të brendshme janë realizuar në masën 48.8 %. Në programin 04430  janë parashikuar 19 produkte buxhetore, të lidhura me auditime, raportime, vlerësime, studime e të ngjashme, të cilat janë realizuar kënaqshëm në raport me planin vjetor (si në tabelën e mëposhtme).
	Programi
	" Mbëshetje për burimet natyrore" (4430)

	 
	 
	Shpenzimet e Rezultatit

	Kodi i
	 
	PBA
	Budget
	Fakti

	Rezultatit
	Emri i Rezultatit
	Plan 2015
	2015
	6-mujori 2015

	A
	Raport monitorues për ujerat  nëntokësore
	 
	          23,449    
	11,251

	B
	Vleresimi i resurseve minerare( raporte)
	 
	          43,687    
	20,196

	C
	Administrimi i territorit
	 
	          37,657    
	17,371

	D
	Vlerësimi i rrezikut gjeologjik
	 
	          19,456    
	9,419

	E
	Informacioni gjeologjik
	 
	          23,206    
	10,365

	G
	Studime dhe projekte për emergjencat
	 
	            4,510    
	2,190

	H
	Studime monitorime gjeologjike mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare
	 
	          12,235    
	5,862

	I
	Raport monitorues i veprimtarise minerare
	 
	            5,000    
	2,550

	J
	Raport vlerësues për zhvillimin e veprimtarise minerare
	 
	            5,000    
	2,750

	K
	Objekte të mbyllura + ndermarjet 
	 
	          79,575    
	42,369

	L
	Data base, përditësimi dhe mirembajtja e tij
	 
	            2,000    
	1,080

	N
	Studim promovues për mineralet e rinj
	 
	            2,000    
	1,120

	M
	Programi 3 vjecar dhe vjetor minerar
	 
	            2,000    
	1,900

	O
	Dixhitalizimi I të dhënave të industrisë minerare 
	 
	2,000
	1,080

	P
	Zonim minerar 
	 
	2,000
	1,040

	Q
	Monitorimi I fenomeneve të post shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike 
	 
	5,000
	2,700

	R
	Mbikqyrja e shfrytëzimit efektiv të pasurive minerare 
	 
	13,440
	7,661

	S
	Kushtet të punës  në shgjsh të përmirësuar 
	 
	5,000
	75

	T
	Pjesmarje në strukturat për nismen për transparencën në  industrinë nxjerrëse 
	 
	53,010
	5,808

	 
	 Shuma totale 
	 
	340,225
	146,787


Programi paraqitet me nivel të kënaqshëm  realizimi. Të gjitha produktet  janë  në përgjithësi  me nivel realizimi afërsisht mbi 40%.  Vetëm produkti S  “ Rikonstruksioni i godinës të SHGJSH” paraqitet me nivel të ulët realizimi. Aktualisht  projekti është në proces, pritet  lidhja e kontratës  (është shpallur fituesi).
Programi “Mbështetje për mbikqyrjen e standarteve teknike të hidrokarbureve dhe minierave”
Fondet e planifikuar në këtë program përbëjnë rreth 11 % të fondeve të miratuara për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për vitin 2015, dhe në kompleks përmbledh fondet e miratuara për funksionimin e Inspektoriatit Shtetëror Teknik Industrial , Rishmi-it etj. Realizimi i shpenzimeve për gjashtëmujorin 2015 sipas zërave kryesore krahasuar me planin vjetor jepet në tabelën e mëposhtme. 

	04440
	Mbeshtetje per Mbikqyrjen e Standarteve te Hidrokarbureve dhe Minierave
	Plani 
	Fakti 
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime Korente
	238,040
	77,195
	32.4

	1.1
	      Personeli 
	157,300
	66,628
	42.4

	1.2
	      Operative
	80,740
	10.569
	13.1

	2
	Shpenzime kapitale
	73,800
	17.071
	23.1

	2.1
	      Financim i brendshëm
	73,800
	17.071
	23.1

	2.2
	      Financim i huaj
	0
	
	

	3
	SHUMA
	311,840
	94.267
	30.2

	
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit
	0
	0
	

	4
	              TOTALI
	311,840
	94.267
	30.2


Sikurse mund të evidentohet edhe nga tabela, programi 04440 paraqitet  me një nivel realizimi të shpenzimeve publike prej rreth 30.2% në total, shpenzimet korente janë realizuar prej 32.4%,  shpenzimet kapitale janë realizuar në një nivel  prej 23.1%. Në këtë program janë parashikuar  12 produkte buxhetore. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur niveli i realizimit të fondeve buxhetore respektivisht për secilin produkt.
	 
	 
	 
	 
	 

	Programi
	" Mbeshetje per Mbikqyrjen e Standarteve Teknike te Hidrokarbueve dhe Minierave " (4440)

	 
	 
	Shpenzimet e Rezultatit

	Kodi i
	 
	PBA
	Budget
	Fakti

	Rezultatit
	Emri i Rezultatit
	Plan 2015
	2015
	6- mujor 2015

	J
	Standarte të përmirësuar   në kuadër të sigurisë  në miniera dhe ndërhyrjeve shpëtuese .
	 
	          79,740    
	34,754

	k
	Standarte të përmiresuar në kuadër të  sigurimit të standarteve cilësore  në treg.
	 
	        158,300    
	53,796

	L
	Paisje zyrash 
	 
	               700    
	627

	M
	Automjete 
	 
	11,300    
	10788

	N
	Paisje dhe aparatura 
	 
	            8,000    
	7,774

	O
	Paisje laboratorike.
	 
	          20,000    
	0

	P
	Kushte të përmirësuar në laboratore 
	 
	            4,000    
	0

	V
	Paisje zyre 
	
	1,000
	0

	Q
	Subjekte të pastruara nga kimikate të rezikshme 
	 
	          10,468    
	3,837

	S
	Paisje dixhitale për testimine gazrave në mjedis
	 
	67    
	67

	T
	Landfill të monitoruara 
	 
	            1,200    
	0

	U
	Përmirësimi I kushteve të punës  të NFIM 
	 
	          17,065    
	206

	 
	 Total
	 
	311,840
	 111849           


Sic  vërehet dhe nga tabela e mësipërme  4 produkte  paraqiten me nivel disbursimi 0. Vonesat në realizimin e këtyre produkteve janë rezultat i  vonesave në procesin e prokurimeve të tyre , por që pritet të realizohen deri në fund të vitit 2015.
Komente të tjera

Në raportin e monitorimit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë është trajtuar korrekt dhe në përputhje me të dhënat e sistemit të thesarit të nxjerra nga Ministria e Financave. 

Ka një nivel të kënaqshëm përshkrimi të produkteve buxhetore dhe gjithashtu analizës së arsyes së mosrealizimit të plotë të disa prej programeve në nivel plani. Gjithashtu kërkohet që ky raport të detajohet më shumë në nivel produktesh dhe analize të secilit prej programeve në mënyrë të tillë që të paraqesë një pamje më shpjeguese të përformancës 6-mujore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.
Publikimi në faqen e internetit

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, ka publikuar në faqen zyrtare të internetit raportin e monitorimit  vjetor të buxhetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015.
