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Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes
për tremujorin e parë të vitit 2015

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Ministria e Mbrojtjes, për tremujorin e parë të vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas katër programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Forcat e Luftimit.
3. Arsimi Ushtarak.
4. Mbështetja e Luftimit.

Mbështetur në informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, deri në fund tremujorit të parë të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, paraqitet si më poshtë:       
    											në mijë lekë
	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit
	Plani 
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	1,166,050
	133,353
	11.4%
	79,800
	0
	0.0%
	1,245,850
	133,353
	10.7%

	Forcat e Luftimit
	4,389,574
	700,894
	16.0%
	1,496,200
	942,830
	63.0%
	5,885,774
	1,643,724
	27.9%

	Arsimi Ushtarak
	645,600
	128,499
	19.9%
	 
	 
	 
	645,600
	128,499
	19.9%

	Mbështetja e Luftimit
	4,751,505
	739,704
	15.6%
	144,000
	22000
	15.3%
	4,895,505
	761,704
	15.6%

	Totali
	10,952,729
	1,702,450
	15.54%
	1,720,000
	964,830
	56.09%
	12,672,729
	2,667,280
	21.05%


Burimi: Ministria e Financave

2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :
Realizimi për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 9.8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë : 
· Shpenzime korente	11.4 %
· Shpenzime kapitale 	     0 %
· Gjithsej		10.7 %
Në këtë program janë parashikuar katër produkte, 2 nga të cilët janë realizuar dhe 2 produkte raportohet se janë në proces realizimi.

Në programin “Forcat e luftimit”:
Realizimi për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 46.4 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve, është si më poshtë : 
· Shpenzime korente	16 %
· Shpenzime kapitale 	63 %
· Gjithsej		28 %
Në këtë program janë parashikuar 7 produkte, 4 nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës, vazhdon procesi i realizimit për dy produktet e tjerë, ndërsa produkti “Blerje helikopterë transporti shumërolësh” nuk është realizuar por është në proces.

Në programin “Arsimi Ushtarak”: 
Realizimi faktik për tremujorin e parë të vitit 2015 në këtë program që përfaqëson 5.1 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë të shpenzimeve paraqitet si më poshtë : 
· Shpenzime korente	19.9 %
· Shpenzime kapitale 	-
· Gjithsej		19.9 %
Në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojne pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 20% dhe 17% dhe vazhdon procesi i realizimit. 

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 38.6 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:
· Shpenzime korente	15.6 %
· Shpenzime kapitale 	15.3 %
· Gjithsej		15.6 %
Në këtë program për tremujorin e parë të vitit 2015, janë parashikuar 15 produkte, 13 nga të cilët rezultojnë të realizuara plotësisht ndërsa produktet “Objekt i rikonstruktuar” dhe “Helikopterë transporti” raportohen të parealizuar, por janë në proces realizimi.

3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.
· Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve, të cilat sipas përcaktimeve në tabela nuk janë gjithmonë të kuptueshme.
· Shumë nga produktet identifikohen me projektet e investimeve dhe raportohen këto të fundit si produkte.
· Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona përputhen plotësisht.


Raportet e monitorimit të Ministrisw sw Mbrojtjes gjendet i publikuar në site-n:
http://www.mbrojtja.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi

