KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes

për tremujorin e parë të vitit 2014

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Mbrojtjes, për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, konkretisht:

- Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

- Forcat e Luftimit.

- Arsimi Ushtarak.

- Mbështetja e Luftimit.

- Bashkëpunimi Civilo Ushtarak.

Mbështetur në informacionin dhe të dhënat e gjeneruara nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë, deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korrente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,135,875 | 279,022 | 24.6% | 2,500 | 0 | 0.0% | 1,138,375 | 279,022 | 24.5% |
| Forcat e Luftimit | 4,478,125 | 811,874 | 18.1% | 2,917,700 | 0 | 0.0% | 7,395,825 | 811,874 | 11.0% |
| Arsimi Ushtarak | 826,000 | 149,271 | 18.1% | 0 | 0 | 0.0% | 826,000 | 149,271 | 18.1% |
| Mbështetja e Luftimit | 4,194,277 | 726,373 | 17.3% | 50,000 | 0 | 0.0% | 4,244,277 | 726,373 | 17.1% |
| Bashkëpunimi Civil - Ushtarak (AL-CIMIC) | 569,600 | 124,714 | 21.9% | 50,000 | 0 | 0.0% | 619,600 | 124,714 | 20.1% |
| Totali | 11,203,876 | 2,091,254 | 18.7% | 3,020,200 | 0 | 0.0% | 14,224,076 | 2,091,254 | 14.7% |

- Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi” :

Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë :

- Shpenzime korente	24.6 %

- Shpenzime kapitale 	0 %

- Gjithsej		24.5 %

Në këtë program janë parashikuar pesë produkte, katër nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës dhe vazhdon procesi i realizimit. Produkti “Sistemi i users së programit Alfa Financë” rezulton i parealizuar.

Në programin “Forcat e luftimit”:

Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 52 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë :

- Shpenzime korente	18.1 %

- Shpenzime kapitale 	0 %

- Gjithsej		11 %

Në këtë program janë parashikuar 7 produkte, 4 nga të cilët janë realizuar sipas parashikimit të periudhës dhe vazhdon procesi i realizimit ndërsa produkti “Blerje helikopterë transporti shumërolësh” është në proces.

Në programin “Arsimi Ushtarak”:

Shpenzimet faktike për tremujorin e parë të vitit 2014 në këtë program që përfaqëson 5.8 përqind të totalit të planit të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë :

- Shpenzime korente	18.1 %

- Shpenzime kapitale 	-

- Gjithsej		18.1 %

Në këtë program janë parashikuar 2 produkte “Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)” dhe “Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie” të cilët janë realizuar respektivisht 18% dhe 13% dhe vazhdon procesi i realizimit.

Në programin “Mbështetja e Luftimit” që  përfaqëson rreth 29.8 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, shpenzimet janë realizuar si më poshtë:

- Shpenzime korente	17.3 %

- Shpenzime kapitale 	0 %

- Gjithsej		17.1 %

Në këtë program për tremujorin e parë të vitit 2014, u parashikuan 17 produkte, sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin prej tyre variojnë nga 10 % në 28 %. Produktet “Mallra dhe shërbime për forcat e armatosura” dhe “Objekt i rikonstruktuar” raportohen të parealizuar.

.

Në programin “Bashkëpunimi Civilo-Ushatarak” që  përfaqëson rreth 4.4 % të totalit të planit të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, shpenzimet janë realizuar si më poshtë :

- Shpenzime korente	21.9 %

- Shpenzime kapitale 	0 %

- Gjithsej		20.1 %

Në këtë program janë planifikuar 3 produkte, dy  nga të cilët kanë realizim  ndërsa “Pajisje te siguruara” nuk është realizuar

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve.

  - Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve.

  - Plani me ndryshime dhe realizimi faktik i raportuar nga MM në raportin e monitorimit dhe ai që disponojmë në të dhënat tona nuk përputhen plotësisht.

  - Në disa tabela duhet të korrigjohet viti 2013 me tremujorin e parë të vitit 2014.