KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
për  3/mujorin e parë 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 3 mujorin e parë 2015 e cila administron fondet buxhetore për 8 programe, e  konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Transporti rrugor”  
3. Programi “Menaxhimi i Transportit” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “ Transporti Hekurudhor”

6. Programi “ Transporti Ajror”

7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”

8. Programi “ menaxhimi i Mbetjeve urbane”

Në fund të 3 mujorit te parë 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si me poshte: po japim këtë realizim edhe sipas të dhënave te paraqitura nga ministria Transportit dhe Infrastruktures  edhe sipas sipas të dhënave të marra nga sistemi informatik financiar i qeverise: 
	                   Emërtimi
	% e realizimit të totalit të shpenzimeve                                                                                          
kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures
	Sipas te dhenave te Sistemit te Thesarit

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	               11.34
	11.43

	2. Programi “Transporti rrugor
	25.84
	26.88

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	23.12
	      28.37

	4. Programi “Transporti Detar”
	1.32
	        1.34

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	    14.48
	14.48

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	8.49
	8.48

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	13.3
	     14.96

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	
	       5.86

	                                Totali
	          20.29
	21.53


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri sipas të dhënave të ministrisë për tremujorin e parë 2015 është realizuar në rreth 20.29% të planit vjetor, ndërsa sipas të dhënave të Sistemit informatik Financiar të Qeverisë ështe realizuar për 21.5%. Kjo diferencë e perqindjes se realizimit eshte per shkak të të dhënave të ndryshme që ka paraqitur ministria per  faktin nga ato që jane marrë nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë. për disa programe të ministrisë.Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 28.37% të planit vjetor në programin “Transporti rrugor”, deri në rreth 1.34% në programin “ Portet ”.   
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të 3 mujorit te parë 2015 paraqitet si me poshtë:

	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve korrente                                                                                         
kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures
	Sipas te dhenave te Sistemit te Thesarit

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	       15.29
	15.29

	2. Programi “Transporti rrugor”
	26.99
	26.99

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	24.33
	 24.33

	4. Programi “Transporti Detar”
	21.81
	 21.81

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	24.67
	24.67

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	     10.33
	10.33

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	2.25
	   2.25

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	
	

	                                Totali
	    20.35
	20.35


	                   Emërtimi
	      % e realizimit të shpenzimeve per investime                                                                                       
kundrejt buxhetit vjetor

	              Programet     
	Sipas te dhenave te Ministrise Transportit dhe Insfrastruktures
	Sipas te dhenave te Sistemit te Thesarit

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	
	0.33

	2. Programi “Transporti rrugor”
	25.79
	26.87

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”
	
	

	4. Programi “Transporti Detar”
	0.06
	   0.09

	5. Programi “ Transporti Hekurudhor”
	
	

	6. Programi “ Transporti Ajror”
	
	

	7. Programi “ Ujësjellës kanalizime”
	13.65
	  15.35

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane’
	
	    5.86

	                                Totali
	 20.29
	21.61


Pra sic shikohet nga tabela e mësiperme,sipas të dhënave të paraqitura nga MTI  dhe nga SIFQ, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 20.35 % të planit vjetor. 
Theksojmë që realizimi i ulët i shpenzimeve në programin “Ujësjelles Kanalizime” lidhet  me  mospërdorimin e fondeve për subvencionin e ujit të pijshëm, pasi këto fonde akordohen pas tremujorit të parë pas analizës së performancës së Ujësjellësave sh.a, mbi bazen e së cilës bëhet detajimi i ketij fondi.

Shpenzimet për investime sipas te dhenave te ministrise jane realizuar per 20.29% te planit vjetor, ndersa sipas te dhenave te thesarit jane realizuar ne masen 21.61% te planit vjetor.Realizimi me i madh i investimeve paraqitet ne programin “Transporti rrugor” ne masen 25.79% sipas raportimit te ministrise dhe 26.87% sipas te dhenave te sistemit.
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas ligjit të buxhetit 2015, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 3 mujorit I-re 2015, sipas te dhenave te  paraqitura nga ministria jane si me poshte:

	                                                                               Buxheti 2015              Fakti 
                                                                                 Ligji         Pl me ndryshime         3/m I 2015

	1. Programi “Planifikim menaxh.administrim”         1.25             1.08                     0.6

	2. Programi “Transporti rrugor”.                            54.04             59.09                 75.26

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”                    0.05             0.04                    0.05

	4. Programi “Portet”                                                 2.97            2.57                    0.17    

	5. Programi “ Hekurudhat”                                      1.95             1.68                    1.2

	6. Programi “ Aviacioni civil”                                   0.07              0.06                    0.03

	7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”                       38.69           34.62                   22.69

	8. Programi “ Mbetjet urbane”                                 0.99              0.86                    

	

	                        Totali i ministrise                         100             100                     100


Ndersa struktura e shpenzimeve per planin me ndryshime dhe faktin e 3/mujorit te pare sipas te dhenave te sistemit paraqiten si me poshte:

	                                                                               Buxheti 2015               Fakti 
                                                                                 Ligji         Pl me ndryshime         3/m I 2015

	1. Programi “Planifikim menaxh.administrim”         1.25             1.08                     0.57

	2. Programi “Transporti rrugor”.                            54.04             59.09                 73.77

	3. Programi “Menaxhimi i Transportit”                    0.05             0.04                    0.06

	4. Programi “Portet”                                                 2.97            2.57                    0.16    

	5. Programi “ Hekurudhat”                                      1.95             1.68                    1.13

	6. Programi “ Aviacioni civil”                                   0.07              0.06                    0.02

	7. Programi “ Ujesjelles kanalizime”                       38.69           34.62                   24.05

	8. Programi “ Mbetjet urbane”                                 0.99              0.86                    0.23

	

	                        Totali i ministrise                         100             100                      100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 3 mujorin e parë 2015, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Ujësjellës kanalizime” si edhe në programin “Transporti rrugor”. 
Performanca dhe statusi i produkteve kryesore.
Nisur nga struktura e shpenzimeve faktike si edhe e planit të buxhetit më poshtë po paraqesim performancën dhe statusin e produkteve kryesore për dy programe:

           2.1 Për programin “ Rrjeti i rrugëve nacionale”  







Realizimi i produkteve për këtë program për 3/mujorin e pare 2015 në krahasim me planin vjetor paraqitet si më poshtë:
Grupi i produktit “Ndёrtim rruge” i shprehur nё sasi (km) ёshtё realizuar ndaj planit vjetor përkatësisht 32% me 39.87 km dhe shpenzimet faktike 22%  te planit vjetor. Nga këto janë realizuar me financim të brendshëm përkatësisht 41% me 34.07 km, dhe shpenzimet faktike rreth 54%.  Me financim te huaj jane realizuar 5.8 km nga 39 km te planifikuara dhe shpenzimet faktike rreth 7 277 753 mije leke.

Me financim te brendshem objekti “ndёrtim rruge tip A2’ me katër korsi (2x2) me trotuare dhe ndriçim”, eshte realizuar si me poshte:

Për këtë grup produkt shpenzimet e planifikuara për vitin 2015 janë 1 088 512 mijё lekё (17% ndaj planit vjetor të financimit të brendshëm) dhe nё sasi 1.19 km, ndërsa janë realizuar për 3 mujorin 860 059 mijë lekë me 0.58 km. Nё kёtё grup janё pёrfshirё kryesisht rrugë me katёr korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 24-25 m, me disa objekte të rëndësishëm që janë në proces si: Ndërtim rruga e Elbasanit, segmenti Fakulteti Filologjik-Unaza e Madhe Tiranë, Ndërtim Unaza e Re e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit-Rruga e Kavajës, Ndërtim Unaza e Re e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit-Shkolla Teknologjike, Ndërtim Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit-rruga e re Tiranë-Elbasan), Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot-Lezhë,Rrëshen, Thumanë, Ndërtim rruga e Porto Romanos, Durrës Loti 1 dhe Rikonstruksioni i segmentit rrugor Kodër Kamëz Tapizë. 

Për grup produktin “Ndërtim rruge tip A2 me katër korsi (2x2)”, janë planifikuar fonde vjetore 1 992 193 mijë lekë ose 13% e planit vjetor me financim të brëndshëm gjithse, dhe në sasi 60.03 km, ndërsa janë realizuar për 3 mujorin 20.17 km(ose 43% e planit vjetor, me 697 618 mijë lekë.Në këtë grup përfshihen rrugë me 4 korsi  dhe gjërësi me 20-25 m, me disa objekte të rëndësishme në process për 8 lotet “Ndërtim By pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë” nga loti 3 deri në lotin 11. Njëkohësisht janë në proces: Përmirësimi I sigurisë dhe sinjalistikës rrugore në superstradën Tiranë-Durrës dhe segmentin Kashar-Rinas, menaxhimi funksionimi e mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i tunelit të Thirrës dhe të Krrabës, si dhe ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti 1 (vepra arti të mëdha) dublimi.   

Për grup produktin “Ndërtim rruge tip B1’ me dy korsi janë planifikuar fonde 2 472 626 mijë lekë dhe në sasi 13.09 km, ndërsa janë realizuar për 3 mujorin 5.32 km me 1 503 091 mijë lekë.Këtu janë përfshirë tip rruge me dy korsi dhe gjërësi që varion nga 10-17 m, duke përmendur disa objekte në të cilat punohet me ritme të parashikuara si: Ndërtim rruga Milot-F.krujë9dublimi I superstradës) Loti 3, Loti4, ndertim rruga Lushnjë-berat Loti 1,2,3, Ndertim I rrugës së Arbrit(seg Ura e Brarit-Hyrje tuneli Qafë Murrizë loti 1, Dalja e Urës së Vashës-Bulqizë Loti 2, Dalja e Urës së Vashës Bulqizë Loti 3 dhe Ndërtim rruga Kardhiq-Delvinë Loti 2. 
Ndёrtim rruge tip A me katër korsi (2x2 me financim të huaj): 

Për këtë grup produkt janë planifikuar për vitin 2015 fonde në vlerë 5 649 628 mijё lekё (ose 50% ndaj planit vjetor të financimit të huaj gjithsej) dhe nё sasi 14.2 km, ndërsa janë realizuar për 3 mujorin 1 km me 502 090 mijë lekë. Pёrfshihen në këtë grup rrugë me katёr korsi dhe gjёrёsi 20-25 m, me disa objekte tё rёndёsishёm të në proçes si: Tiranë-Elbasan (janë përfunduar dy tunelet dhe segmenti dalje e tunelit Krrabë-Elbasan), ndërsa pjesërisht segmenti Mullet-hyrje e tunelit-Krrabë), By pass Shkozet dhe Durrës (përfunduar), si dhe kanë filluar punimet për ndërtimin e By Pass-it Fier. 

Ndërtim rruge tip B me dy korsi ( me financim të huaj). Këtu janë planifikuar fonde në vlerë 5 621 001mijë lekë dhe në sasi 24.8 km, ndërsa për 3 mujorin janë realizuar 4.8 km me 63 871 mijë lekë. N këtë product janë përfshirë kryesisht rrugë me dy korsi dhe gjërësi që varion nga 10-17 m, duke përmendur disa objekte të rëndësishme si Damës-Tepelenë, Sarande-Konispol dhe Shkodër-Hani I Hotit.

Për grupin e shpenzimeve Shpronësime dhe Vendime gjyqësore, garanci objekti dhe leje mjedisore, janë planifikuar fonde në vlerë 2 362 020 mijë lekë (ose 16 % ndaj planit të buxhetit vjetor 2014), ndërsa për 3-mujorin e parë 2015 janë  financuar 285 081 mije leke.

Shpenzimet kapitale për TVSH dhe Kosto Lokale per 3 mujorin e pare 2015 janë realizuar 826 509 mijë lekë nga 3 213 828 mije leke të planifikuara si vjetor.
2.2 Për programin “Ujësjelles Kanalizime” performanca e realizimit të produkteve me financim të brendshëm paraqitet si më poshtë:
Produktet e parashikuara me financim te brendshem jane realizuar si më poshtë: 
· Produkti “ Lidhje të reja të furnizimit me ujë” është realizuar si numër në 2 345 lidhje nga 8557 të planifikuara si vjetor. 
· Produkti “Linjë e re e furnizimit me ujë”, është realizuar 12 568ml, mga 32 430 ml te planifikuara.

· Produkti “Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar”, është realizuar 10 254 ml nga 34 231 ml te planifikuar.
Ndërsa performanca e realizimit të produkteve me financim të huaj paraqitet si më poshtë:

· Per produktin “Linje e re e furnizimit me ujë”, nuk ka asnjë realizim për këtë 3 mujor. 

· Produkti “ Rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza i shtruar, është realizuar 73 680 ml nga 194 642 ml të planifikuar me 6% të fondeve vjetore të planifikuara.
· Produkti “ Lidhje te reja te furnizimit me ujë”, nuk ka asnjë realizim.
· Ëshyë realizuar pjesërisht produkti ”Impianti i Trajtimit të Ujrave të Zeza, me 286 236 mije leke  nga 2 920 000 lekë të planifikuara si vjetor.
2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.M-TH
	Ministria
	Thesari
	Dif.m-th
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif.menaxh.administr.
	  57 079
	  57 079
	
	
	     428
	     -428
	57079
	57507
	-428

	Transporti rrugor
	 356 951
	 356 951
	
	6 775 663
	7061531
	-285868


	7132614
	7418480
	-285868



	Menaxhim transporti
	    4 678
	    4 678
	
	
	    1 061
	     -1061
	4678
	5740
	-1061

	Portet
	 15 156
	 15 156
	
	          700
	       962
	      -262
	15856
	16118
	-262

	Hekurudhat
	113 905
	113 905
	
	
	
	
	113905
	113905
	

	Aviacioni Civil
	    2 376
	    2 376
	
	
	
	
	2376
	2376
	

	Ujesjelles Kanalizime
	  10 978
	  10 978
	
	2 139624
	2 407166
	  -267542
	2150602
	2418145
	-267542

	Mbetjet urbane
	
	
	
	
	23 459
	-23459
	9477110
	23459
	-23459

	Totali i Ministrise 
	561 123
	561 123
	     -     
	8 915 987
	9 494605
	-578618
	9477110
	10055729
	-578620


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit.
Ndryshimi qëndron në të dhënat e realizuara në fakt për shpenzimet kapitale për  578 618 mijë lekë si ne ato me financim te brendshem edhe ne ato me financim te huaj.

Per shpenzimet kapitale me financim te brendshem diferencat janë në programin “Transporti rrugor”, ku ministria ka raportuar me pak per 65 366 mije leke, dhe ne programin “ Ujesjelles Kanalizime”, ku ministria ka raportuar me teper per 38 592 mije leke.

Per shpenzimet kapitale me financim te huaj diferencat jane:

- ne programin “Planifikim menaxhim administrim”, ku ministria nuk ka raportuar realizim ne fakt, ndersa ne sistem figuron shuma 427 mije leke.

- ne programin “Transporti rrugor”, ministria ka raportuar me pak per 220 502 mije leke.

- ne programin “Menaxhim transporti”, ministria nuk ka raportuar realizim ne fakt, ndersa ne sistem figuron shuma 1061 mije leke.

- ne programin “Portet”, ministria nuk ka raportuar shpenzime faktike, ne sistem figuron shuma 262 mije leke.

- ne programin “Ujesjelles kanalizime”, ministria ka raportuar me pak shpenzime per 1 503 381 mije leke.

- ne programin “ Mbetjet urbane”, ministria nuk ka raportuar shpenzime faktike, nderkohe qe ne sistem figuron shuma 23 459 mije leke.  
Për shpenzimet kapitale diferenca është në shumën 175 403 mijë lekë. Nga ana e ministrisë janë raportuar më pak shpenzime faktike. Diferencat midis këtyre të dhënave jane në programet “Transporti rrugor”, dhe “Ujësjelles kanalizime”, per shumat e realizuara te investimeve me financim te huaj. 
Nga të dhënat e Sistemit “Të ardhurat jashtë limitit”, janë realizuar për 19 498 lekë në programin “ Menaxhim transporti” shpenzime korrente.

3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 3 mujorit te pare te vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                      Ne mije leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	503 000
	503 209
	209

	Transporti rrugor
	21 807 129
	27 598 299
	5 791 170

	Menaxhim transporti
	     20 230
	20 230
	

	Portet
	1 199 500
	1 199 500
	

	Hekurudhat
	786 800
	786 800
	

	Aviacioni Civil
	28 000
	28 000
	

	Ujesjelles Kanalizime
	15 612 671
	16 166 113
	553 442

	Sherbime publike
	400 000
	400 000
	

	                        TOTALI I MINISTRISE
	40 357 330
	46 702 151
	6 344 821


Pra sic shikohet nga tabela ne krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar vetem per programet “Planifikim menaxhim administrimi”, “Transporti rrugor” dhe “Ujesjelles kanalizime”. 

Ndryshimi i planit ne programin “Transporti rrugor”, dhe “Ujesjelles Kanalizime” perfaqeson shumat e akorduara si shtese plani per likujdimin e detyrimeve te prapambetura, ndërsa në programin “Planifikim menaxhim administrimi”ndryshimi i planit perfaqeson shumat e akorduara nga Fondi i Veçantë”. 
4. Komente te tjera

· Të  dhënat faktike të raportuara duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të  sistemit të thesarit, pasi vërejme mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me ato të sistemit, për shpenzimet kapitale si për ato me financim të brëndshëm ashtu edhe ato me financim të huaj.
· Gjithashtu pjese e raportit të monitorimit duhet të jete dhe informacioni lidhur me te ardhurat jashte limitit. 
        6. Publikimi  

Raporti i Monitorimit për 3 mujorin e pare te vitit 2015, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Transportit dhe Infrastrukturës, për rrjedhojë as në faqen zyrtare të Ministrisë Financave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
