KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Urban 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016
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Ministria e Zhvillimit Urban, ka si mision të saj hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë modernizimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e planifikimit dhe zhvillimit urban, strehimit, legalizimit e integrimit të ndërtimeve informale.

Ministria e Zhvillimit Urban për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas dy programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.
2. Planifikimi Urban dhe Strehimi 

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të MZHU paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       

Shpenzimet korente
	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani 
	Fakti 6 M
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	193,092
	66,462
	34.4

	2
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	1,035,703
	428,438
	41.4

	TOTALI korente
	1,228,795
	494,899
	40.3



Shpenzimet kapitale
	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani 
	Fakti 6 M
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	110,000
	0
	0

	2
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	1,014,644
	207,664
	20.5

	TOTALI kapitale FB
	1,124,644
	207,664
	18.5

	
	
	
	
	

	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani 
	Fakti 6 M
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	0
	0
	0

	2
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	180,000
	55,525
	30.8

	TOTALI kapitale FH
	180,000
	55,525
	30.8



Shpenzimet Totale
	NR.
	Emërtimi i Programit
	Plani 
	Fakti 6 M
	Përqindja  e realizimit 

	1
	Planifikim, menaxhim dhe administrim
	303,092
	66,462
	21.9

	2
	Planifikim Urban dhe Strehimi
	2,230,347
	691,627
	31.0

	TOTALI MZHU
	2,533,439
	758,089
	29.9



Performanca dhe statusi i produkteve të programeve. 
Në programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” që përfaqëson 12 për qind të totalit të planit me ndryshime të MZHU, shpenzimet faktike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	34.4 për qind
· Shpenzime kapitale 	0 për qind
· Gjithsej		21.9 për qind
Në këtë program janë parashikuar 4 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht, “Administrata e MZHU funksionale”. Mosrealizimi i produkteve të tjera ka ardhur si pasojë e procedurave të prokurimeve dhe pritet të realizohen në periudhën në vazhdim.

Në programin “Planifikimi Urban dhe Strehimi” që përfaqëson 88 për qind të totalit të planit me ndryshime të MZHU, shpenzimet faktike për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, sipas zërave kryesorë, janë realizuar si më poshtë : 
· Shpenzime korente	41.4 për qind 
· Shpenzime kapitale 	22.1 për qind
· Gjithsej		31.0 për qind
Në këtë program janë parashikuar 31 produkte, vetëm 4 nga të cilat për periudhën raportohet se janë realizuar plotësisht, 12 produkte raportohet se janë realizuar pjesërisht. Për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.
Sa i përket realizimit të investimeve në këtë program ka një ecuri të kënaqshme për të gjitha projektet në përgjithësi, por edhe për projekte me impakt social siç janë; projekti “Banesa sociale”; “Përmirësimi i kushteve të komunitetit rom”, etj. 
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· Raporti i monitorimit të MZHU paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo program, nënprogram dhe projekt investimesh.
· Plani me ndryshime i raportuar nga MZHU në raportin e monitorimit dhe realizimi faktik në përgjithësi përputhet plotësisht me të dhënat e nxjerra nga SIFQ, me një devijim të vogël në realizimin e financimit të huaj, që mund të justifikohet me periudhën e raportimit dhe hedhjes së të dhënave në sistem.
