S.DMinistria e Financave dhe Ekonomisë

Raporti Vjetor i Përmbledhur 2019

Performanca e Kontratave të  Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat

ANEKSI b)/1

Ky raport është dokument i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që përfshin mbledhjen dhe raportimin e ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të Kontratave të Koncesionit/PPP në Republikën e Shqipërisë të publikuara në Regjistrin e Koncesionit/ Partneritetit Publik Privat për vitin 2019.

Maj, 2020

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë, 1000, Shqipëri

Tabela e Përmbajtjes

Lista e Shkurtimeve	4

Shpjegim i termave	5

Përmbledhje	7

1.	Hyrje	9

1.1.	Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat	10

1.2.	Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në R.Sh	12

1.3.	Ecuria e projekteve Koncesion/PPP në Shqipëri.	13

2. Prezantim i ecurisë së 10 Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri	20

2.1. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”	20

2.2.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”	23

2.3	Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ‘Nënë Tereza’ ”	25

2.4.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”	28

2.5.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin e administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë”	30

2.6.	Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit”	32

2.7.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për dhënien me konçesion/ppp të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz"”	33

2.8.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të përsonalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”	35

2.9.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”	.................................................................................................................................................................37

2.10.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta”	39

2.11.	Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”	40

2.12.	Kontrata Koncesionare/PPP “Financimi, ngritja dhe operimi i sherbimit të skanimit të konteinereve e automjeteve te tjera ne RSH”	42

3.	Lista e Koncesioneve/PPP të miratuara	44

Lista e Figurave

Figura 1: Trendi i projekteve të Koncesioneve/PPP të miratuara ndër vite, 2004-2019	13

Figura 2: Pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP në PBB, 2004-2019	14

Figura 3: Projekte Koncesion/PPP të kërkuara dhe të pakërkuara (Nr.), 2004-2019	15

Figura 4: Numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhat 2004-2013 dhe 2014-2019	15

Figura 5: Numri i kontratave koncesionare/PPP  sipas Autoritetit Kontraktues, 2019	16

Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në lekë) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorëve, 2019	16

Figura 7:  Projekte Koncesioni/PPP me dhe pa mbështetje buxhetore (në total nr.)	17

Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore 	18

Figura 9: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor 	19

Lista e tabelave

Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin “Milot-Morinë”	21

Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë”	21

Tabela 4: Pagesat buxhetore  për projektin “Rruga e Arbrit”	22

Tabela 5: Vlera e investimit “Rruga e Arbrit”	23

Tabela 6: Numri i pasagjerëve ndër vite	24

Tabela 7: Pagesat e tarifës për ton mbetje  për projektin “Inceneratori i Tiranës”	27

Tabela 8: Vlera e investimit për projektin “Inceneratori i Tiranës”	27

Tabela 9: Niveli i kërkesës	27

Tabela 10: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Fierit”	28

Tabela 11: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Elbasanit”	30

Tabela 12: Pesha specifike e llojit të ndërhyrjeve të përdorura	32

Tabela 13: Pagesat Buxhetore për projektin “Setet Kirugjikale”	32

Tabela 14: Numri i Përfituesve të kontrollit  mjekësor bazë Check-Up	34

Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Kontrolli  Mjekësor Bazë Check-Up ”	34

Tabela 16: Sasia e energjisë së prodhuar (në MWh/Vit)	36

Tabela 17: Sasia e energjisë së prodhuar  (në MWh/Vit)	37

Tabela 18: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave”	39

Tabela 19: Numri i skanimeve ndër vite	39

Tabela 20: Lista e kontratave koncesionare/PPP	40

# Lista e Shkurtimeve

ANTA          Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror

ATRAKO     Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve

BB                Banka Botërore

BOT             Ndërtim-Operim- Transferim (Build Operate Transfer)

BOOT           Ndërtim-Zotërim-Operim-Transferim

FMN             Fondi Monetar Ndërkombëtar

KE                 Komisioni Europian

KESH            Koorporata e Energjisë Shqiptare

OECD           Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

OSHEE         Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

PBB              Produkti i Brendshëm Bruto

PPP               Partneriteti Publik Privat

MFE             Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MIE              Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

MSHMS       Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes  Sociale

ROT             Rehabilitim- Operim- Transferim

RVP              Raporti Vjetor i Përmbledhur

SMS             Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë

SPV              Subjekti për Qëllime të Veçanta

# Shpjegim i termave

- Raporti Vjetor i Përmbledhur (RVP) është një dokument i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që përfshin mbledhjen dhe raportimin e të dhënave të ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të kontratave të koncesioneve/PPP, i cili synon të sigurojë që risqet kryesore fiskale nga kontratat e koncesionit/PPP janë identifikuar dhe raportuar në mënyrë sistematike.

- “Koncesioni i punëve/shërbimeve publike" është një marrëveshje me interes financiar, e lidhur me shkrim ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, objekti i së cilës është kryerja e punimeve, ku shpërblimi për punimet/shërbimet që duhet të kryhen përbëhet nga e drejta për të shfrytëzuar veprat/ shërbimet që janë objekt i kontratës ose nga kjo e drejtë së bashku me pagesën.

- "Koncesionari" është operatori ekonomik ose subjekti për qëllime të veçanta, me të cilin autoriteti kontraktues ka nënshkruar një kontratë koncesioni.

- “Subjekti për qëllime të veçanta (SPV)” është:

a) një person juridik privat, me seli në Republikën e Shqipërisë, i krijuar me kërkesë të autoritetit kontraktues nga operatori ekonomik i zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm, me të cilin lidhet kontrata.

b) një formë e partneritetit publik privat që konsiston në krijimin e një entiteti të përbashkët të partnerit publik dhe atij privat, që kryen punë apo shërbime në bazë të një kontrate koncesioni /PPP dhe ku kontributi i partnerit privat konsiston përveç kontributit në kapital apo asete, edhe në pjesëmarrje aktive në menaxhimin e kontratës së koncesionit /PPP. Injektimet e thjeshta të kapitalit nga investitorët privatë në kompanitë shtetërore nuk përbëjnë SPV.

- "Propozim i pakërkuar" është propozimi për të marrë përsipër projekte koncesioni, i cili nuk ka ardhur në përgjigje të një kërkese të bërë nga autoriteti kontraktues, në kuadër të një procedure përzgjedhëse konkurruese.

- "Mbështetja financiare" është lloji i mbështetjes monetare ose jomonetare dhe/ose financimi i dhënë nga sektori publik, duke përfshirë, por pa u kufizuar, subvencione, garanci financiare apo të tjera, kontribute kapitale dhe transferim të të drejtave të pronësisë.

- "Vlera e parasë" është një term, i cili përdoret për të përcaktuar nëse autoriteti kontraktues ka marrë fitimet maksimale të mundshme nga punët apo shërbimet e dhëna me koncesion/partneritet publik privat. Ky term nuk kufizohet në masën e vlerës së parasë së punëve/shërbimeve, por përfshin gjithashtu, edhe vlerësimin e cilësisë, kostos dhe shfrytëzimin e burimeve, përshtatshmërinë me qëllimin dhe objektivin e kontratës, kohën dhe mundësinë për të vendosur nëse të gjitha këto elemente të kombinuara përbëjnë vlerën me të mirë ekonomike.

- "Kontraktues" është çdo person, fizik ose juridik, ent publik ose grup personash dhe/ose organesh të tilla që ofrojnë në treg, respektivisht, realizimin e punëve dhe/ose të punëve dhe shërbimeve.

- "Kontratë koncesioni" është një kontratë e nënshkruar ndërmjet autoritetit kontraktues në njërën anë dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm apo subjektit, për qëllime të veçanta (SPV), i themeluar nga operatori ekonomik në fjalë, kontratë e cila përmban përcaktimet që rregullojnë të drejtat dhe detyrimet në lidhje me koncesionin e dhënë.

- “Kontratë e partneritetit publik privat" ka kuptimin e një kontrate pune publike apo kontrate të shërbimit publik, që plotëson kushtet, të cilat e përcaktojnë atë si një partneritet publik privat, sikurse është rregulluar në këtë ligj dhe që nënshkruhet ndërmjet autoritetit kontraktues në njërën anë dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm

- “Datë Efektive e Kontratës” është data në të cilën kontrata fillon zbatimin e saj dhe prodhon efekte juridike.

# Përmbledhje

Raporti Vjetor i Përmbledhur është dokument i hartuar për herë të parë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nëpërmjet Drejtorisë së Koncesioneve, i cili synon të japë një pamje të përgjithshme të ecurisë financiare dhe jo financiare ndër vite të kontratave koncesionare/PPP sipas sektorëve specifikë si: transporti, shëndetësia, energjitika, mjedisi dhe kontrolli fiskal. Ky raport përfshin informacion mbi treguesit e performancës së këtyre kontratave dhe risqet që implikojnë për vitin 2019.

Ky raport ka si qëllim të sigurojë një informacion të përmbledhur në lidhje me ecurinë dhe performancën e kontratave të Koncesioneve/PPP-ve në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të transparencës me publikun dhe do të publikohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 125/2013 “Për koncesionet/PPP”, i ndryshuar.  Gjithashtu, ky raport synon të sigurojë që risqet kryesore fiskale nga kontratat e koncesionit/PPP janë identifikuar dhe raportuar në mënyrë sistematike.

Me qëllim rritjen e transparencës mbi zbatimin e koncesioneve/PPP, forcimin e disiplinës financiare, monitorimin e risqeve fiskale dhe buxhetore që burojnë nga kontratat e koncesionit/PPP, nga ana e Ministrisë përgjegjëse për Financat janë propozuar disa ndryshime të miratuara me Ligjin Nr.50 datë 18.07.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar, ndryshime të cilat kanë përforcuar rolin e MFE-së në monitorimin e zbatueshmërisë së projekteve të dhëna me Koncesion/PPP në këndvështrimin e implikimeve financiare.

Në bazë të pikës 7 të nenit 10 të Ligjit Nr. 125/2013 “Për koncesionet/PPP” i ndryshuar, RVP përgatitet dhe publikohet një herë në vit dhe është pjesë si aneks i raportit vjetor të zbatimit të buxhetit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e sistemit buxhetor. RVP-ja do të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

- Një pamje e përgjithshme të portofolit aktual të Koncesioneve/PPP-ve (vlera totale e kontratave të koncesioneve/PPP, numri i kontratave, statusi i projekteve dhe burimi i financimit). Gjithashtu, nëpëmjet RVP-së do të sigurohet edhe një rishikim i ndryshimeve  në portofolin e koncesioneve/PPP-ve (numrin e projekteve me ndryshime të statusit të projektit, vlerat e përditësuara të kontratave nëse ka).

- Një përshkrim të performancës së portofolit të Koncesioneve/PPP (statistika mbi treguesit financiarë dhe jofinanciarë të projektit si statistika mbi ndërtimin, statistikat specifike të performancës së sektorit etj). Gjithashtu në këtë seksion do të paraqitet një përmbledhje e pagesave buxhetore të parashikuara dhe atyre të realizuara sipas PBA-së, si dhe risqet që rrjedhin nga këto kontrata koncesioni/PPP, nëse janë materializuar apo jo, impaktin në buxhetin e shtetit dhe probabilitetin që kanë për të ndodhur.

Njësitë përgjegjëse të cilët janë aktorët kryesorë në monitorimin dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP-ve janë: Autoritetet Kontraktuese dhe njësitë brenda MFE-së, përgjegjëse për përgatitjen e raportit të përmbledhur vjetor mbi ecurinë e zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP, si dhe ATRAKO.

Në Republikën e Shqipërisë janë lidhur një sërë kontratash koncesioni në sektorë të rëndësishëm duke e përdorur si një metodë alternative në ofrimin e veprave, punëve dhe shërbimeve. Synimi i dhënies së punëve apo shërbimeve publike me koncesion/PPP ka qënë sigurimi i një sërë avantazhesh në lidhje me përmirësimin e cilësisë së ofrimit të tyre mbi: standardin, kohën më të shkurtër, vlerën më të mirë për para dhe inovacionin e shtuar në shumë sektorë. Megjithatë për ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike me eficencë duhet të sigurohet një kuadër i mirëorganizuar institucional, ligjor dhe rregullativ në mënyrë që të maksimizohen avantazhet e kësaj metode investimi, të forcohet monitorimi i ecurisë së tyre me qëllim reduktimin e risqeve të ndërmarra nga autoritetet përkatëse kontraktuese.

Procesi i monitorimit të kontratave të koncesioneve/PPP dhe raportimit nga Autoritetet Kontraktuese ka filluar për herë të parë në muajin Mars të vitit 2019 në zbatim të paragrafit të dytë të pikës 121, seksioni IV të Udhëzimit plotësues nr. 1 datë 17.01.2019 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2019”. Me miratimin e ndryshimeve të ligjit ‘Për koncesionet/PPP”, raportimi i kontratave koncesionare/PPP nga Autoritetet Kontraktuese bëhet sipas Udhëzimit nr.35, datë 12.12.2019.

Duke qenë se ky raport vjetor është hartuar për herë të parë, nisur nga kompleksiteti i kontratave të koncesionit/PPP, forcimit të kuadrit ligjor të monitorimit të të gjitha kontratave të koncesionit/PPP dhe forcimit të kapaciteteve monitoruese, në vijim ky raport mund të pësojë ndryshime me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së tij.

Në bazë të raportimeve të bëra deri tani nga Autoritetet Kontraktuese në këtë raport janë përshkruar 12 projekte të rëndësishme me vlera të konsiderueshme, për të cilat të dhënat e përcjella nga Autoritetet Kontraktuese kanë qenë më të sakta. Nga këto, 8 projekte janë me mbështetje buxhetore, dy kontrata koncesioni në fushën e energjisë (hidrocentrale) dhe njëra është kontrata e koncesionit të aeroportit “Nënë Tereza”. Gjithashtu fokus i veçantë në këtë raport i është dhënë kontratave të koncesionit/PPP në Sektorin e Mjedisit.

# Hyrje

Ky raport synon të prezantojë një informacion të përmbledhur mbi ecurinë dhe  zbatueshmërinë e kontratave të koncesionit /PPP në Republikën e Shqipërisë të raportuara nga Autoritetet Kontraktuese pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë lidhur me risqet fiskale dhe implikimet buxhetore. Këto raportime janë bërë sipas përmbajtjes së dy shtojcave, formatet e të cilave janë përgatitur bazuar në praktikat ndërkombëtare të asistuara nga Ekspertët e Bankës Botërore, të financuar nga Delegacioni i Bashkimit Europian dhe Federata e Zvicrës. Këta ekspertë kanë asistuar inicimin e procesit të monitorimit të kontratave të koncesionit/PPP nga MFE në këndvështrimin e implikimeve buxhetore.

Nisur nga numri i lartë i kontratave të koncesionit/PPP të lidhura në Republikën e Shqipërisë dhe kompleksitetit të tyre, është e rëndësishme të sqarohet se numri i kontratave të paraqitura në këtë raport është i kufizuar. Me konsolidimin e procesit të monitorimit dhe zbatimit të Udhëzimit nr.35, datë 12.12.2019, i cili përcakton rregullat standarde, procedurat, afatet që duhet të ndiqen në procesin e raportimit dhe monitorimit të ecurisë dhe performancës financiare dhe jo financiare të kontratave të koncesionit/PPP nga të gjitha Autoritetet Kontraktuese, synohet që në vijim të pasqyrohen në RVP-të pasardhëse të gjitha kontratat e koncesionit/PPP që do të raportohen nga Autoritetet Kontraktuese pranë MFE-së.

Objekt i RVP-së janë të gjitha kontratat e koncesionit/PPP të lidhura në bazë të Ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, Ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”, Ligji nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, si dhe të gjitha kontratat e tjera të publikuara në Regjistrin e Koncesioneve në faqen zyrtare të ATRAKO-s. Në total, në Shqipëri deri në vitin 2019 rezultojnë 224 kontrata koncesionare, nga të cilat 210 janë pa mbështetje buxhetore dhe 14 me mbështetje buxhetore.

## Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat

Para se të jepet një përshkrim i përgjithshëm i situatës së koncesioneve dhe PPP-ve në R.Sh. është e nevojshme të jepet një përkufizim i PPP-ve dhe koncesioneve. Koncesioni është një formë partneriteti midis palës publike dhe asaj private në ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike.

Sipas  Ligjit nr.125/2013 “Për koncesionet/PPP në R.Sh” i ndryshuar, përkufizimi i koncesioneve jepet në këtë mënyrë:

“Koncesioni është një marrëveshje me interes financiar, e lidhur me shkrim ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, objekti i së cilës është kryerja e punimeve, ku shpërblimi për punimet/shërbimet që duhet të kryhen përbëhet nga e drejta për të shfrytëzuar veprat/ shërbimet që janë objekt i kontratës ose nga kjo e drejtë së bashku me pagesën”,

ndërsa Partneriteti Publik Privat  përcaktohet  si:

“...Kontratë e punëve publike apo kontratë e shërbimit publik, që plotëson kushtet, të cilat e përcaktojnë atë si një partneritet publik privat, sikurse është rregulluar në këtë ligj dhe që nënshkruhet ndërmjet autoritetit kontraktues në njërën anë dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm.”

Sipas institucioneve ndërkombëtare koncesionet/PPP përkufizohen si:

BB : “... një kontratë afatgjatë lidhur midis palës private dhe palës publike për të siguruar shërbimet dhe asetet publike në të cilën pala private merr përsipër përgjegjësinë për menaxhimin e për risqeve kryesore dhe shpërblimin për performancën.”

FMN:  “...PPP-të i referohen marrëveshjeve sipas të cilave sektori privat siguron asete të infrastrukturës dhe shërbime të bazuara në infrastrukturë që tradicionalisht janë siguruar nga qeveria...”

OECD (2008) : “....një marrëveshje midis qeverisë dhe një ose më shumë partnerëve të sektorit privat (i cili mund të përfshijë operatorët dhe financuesit) sipas të cilit partnerët privatë ofrojnë shërbimin në atë mënyrë që, objektivat e ofrimit të shërbimit të qeverisë të jenë në përputhje me objektivat e fitimit të partnerëve privatë dhe ku efektiviteti i shtrirjes varet nga transferimi i mjaftueshëm i rrezikut për partnerët privatë.”

Për vlerësimin sistematik të implikimeve të mundshme makrofiskale nga projektet me koncesion/PPP, është zhvilluar modeli PFRAM nga FMN dhe Grupi i Bankës Botërore. Ky model gjithashtu siguron një kornizë për identifikimin e risqeve fiskale të lidhura me një projekt PPP, vlerësimin e tyre dhe diskutimin e masave përkatëse zbutëse. Më poshtë është paraqitur një përmbledhje e risqeve kryesore që përfshihen tek matrica e risqeve sipas modelit PFRAM, si dhe merren parasysh në vlerësimin e analizës së risqeve për projektet që paraqiten për miratim në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Risqet Kryesore të Kontratave Koncensionare/PPP

Risku i projektimit dhe ndërtimit:  Lidhet me situatat ku ndërtimi zgjat më shumë ose kushton më shumë se sa pritej, ose që cilësia e projektimit apo e ndërtimit nënkupton se aseti nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e projektit

Risku i lejeve dhe licencave: Kostot që mund të vijnë nga risku i marrjes apo nxjerrjes së lejeve që lidhen me projektimin ndërtimin, operimin apo mirëmbajtjen  e rrugës.

Risku i kërkesës: Ky risk lidhet me situatat ku përdorimi i objektit/shërbimit është i ndryshëm nga sa pritej ose të ardhurat nuk janë aq sa priten

Risku i operimit dhe performancës: Paaftësia për të shpërndarë shërbimin në sasinë dhe cilësinë e kërkuar.

Risku Financiar: Risk që lidhet me luhatjet në normën e interesit, normën e kursit të këmbimit, normën e inflacionit dhe kushtet e tjera financiare

Forca Madhore: Risqet që lidhen me ngjarjet përtej kontrollit të palëve në kontratë, të tilla si: fatkeqësitë natyrore, luftëra ose trazira civile, që ndikojnë mbi projektin.

Risku material nga vendimet politike: Kanë të bëjnë me riskun që lind si pasojë e vendimeve të dobëta politike të bërjes së procesit, stabiliteti qeveritar, kundërshtimi politik dhe shpronësimi.

Risku i ndryshimeve ligjore:  Risku që një ndryshim në ligjin ose në rregullat e përgjithshme ndikon negativisht mbi projektin, të tilla si: ndryshimet në tatimet e përgjithshme të korporatave ose në rregullat që rregullojnë këmbimin e monedhës, ose riatdhesimin e fitimeve;

Risku i rinegocimit: Risk që lidhet me ndryshimet në kontratë që implikojnë kosto fiskale në buxhetin e shtetit.

Risku transferimit të aseteve: Risqet që lidhen me pronësinë e aseteve, duke përfshirë riskun që teknologjia vjetërohet ose, që vlera e aseteve në fund të kontratës është e ndryshme nga sa pritej si dhe riskun e transferimit të ndonjë detyrimi të marrë përsipër mbi asetin gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

Risku i ndërprerjes së kontratës: Risk që rrjedh nga ndërprerja e kontratës dhe implikon kosto fiskale për buxhetin e shtetit.

Përsa i përket vendeve në zhvillim, koncesionet/PPP kanë një rëndësi të madhe në financimin e investimeve për ndërtimin e infrastrukturës publike, përcaktuese për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve. Përvoja aktuale shqiptare në përdorimin e projekteve koncesionare/PPP-ve ka ardhur duke u përmirësuar, megjithatë ka akoma nevojë për përmirësime dhe për sigurimin e një plani strategjik kombëtar për implementimin e këtyre projekteve. Prandaj në këtë raport është synuar të jepet  një pamje e përgjithshme e situatës aktuale të kontratave koncesionare/PPP aktive në vend, ku janë evidentuar të dhënat kryesore në lidhje me projektin, risqet që implikojnë, materializimin e tyre dhe impaktin që kanë pasur.

## Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në R.Sh

Në Republikën e Shqipërisë koncepti i koncesioneve është disi më i njohur se ai i partneriteteve publike private, duke qenë se ka qenë i parashikuar më herët nga legjislacioni, ndërkohë që koncepti i PPP-së ka hyrë së fundmi në legjislacionin shqiptar me Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat, i ndryshuar.

Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në R.Sh

Kuadri ligjor aktual i koncesioneve dhe PPP në R.Sh mbështetet kryesisht në legjislacionin e mëposhtëm:

- Ligji nr. 50/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 125/013: Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar.

- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me Koncesion/Partneritet Publik Privat”, i ndryshuar.

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 634 datë 1.10.2014 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”.

Legjislacioni shqiptar fillimisht i ka trajtuar koncesionet me anë të ligjit nr.7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, i cili  më pas është zëvendësuar nga Ligji Nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”. Përgjatë viteve të fundit, bazuar edhe në praktikat e biznesit si edhe në përshtatje të legjislacionit dhe qasjes ndërkombëtare mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat është miratuar një koncept më i gjerë i koncesioneve duke futur edhe përkufizimin e partneritetit publik privat, i përcaktuar tashmë edhe në dispozitat ligjore të ligjit aktual që rregullon këtë fushë, përkatësisht Ligji Nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar.

Së fundmi, ky ligj ka pësuar disa ndryshime nëpërmjet Ligjit Nr.50 datë 18.07.2019  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” i  botuar  në Fletoren Zyrtare Nr. 126 datë 13.09.2019.

Në parashikimet e reja është përforcuar roli i MFE-së nëpërmjet miratimit përfundimtar përpara nënshkrimit të draft kontratës së negociuar, kontrollit të ecurisë dhe zbatimit të të gjitha kontratave koncesionare në R.Sh., me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të risqeve që mund t’i vijnë buxhetit të shtetit nga këto kontrata. Gjithashtu, në këto ndryshime është parashikuar se Autoritetet Kontraktuese i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tri herë në vit, Ministrit përgjegjës për financat, raporte të përmbledhura të monitorimit të zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP me argumentet dhe shpjegimet përkatëse. Ministria përgjegjëse për Financat mund t’iu rekomandojë autoriteteve kontraktuese marrjen e masave për përmirësimin e performancës në ofrimin e shërbimeve dhe punëve publike, objekt i këtyre kontratave, si dhe për minimizimin apo eliminimin e risqeve të drejtpërdrejta e të tërthorta që ndikojnë në buxhetin e shtetit. Legjislacioni mbi koncesionet dhe PPP, zbatohet së pari nga autoritetet kontraktuese, të cilat konsiderohen ato organe të cilave legjislacioni u jep kompetencën për të ndërmarrë dhe zbatuar procedura për dhënien e koncesioneve dhe partneriteteve publike private. Në bazë të kuadrit ligjor ekzistues, autoritetet kontraktuese konsiderohen ministritë e linjës të qeverisjes qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

## Ecuria e projekteve Koncesion/PPP në Shqipëri.

Me ndryshimet politike dhe ekonomike që ndodhën në Shqipëri pas viteve 1992, përdorimi i praktikës së partneritetit publik privat është parë si metodë alternative e leverdisshme në ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike të cilat u trajtuan fillimisht në formën e koncesioneve. Pas viteve 2000, pati një kërkesë të madhe të aplikimit të koncesioneve/PPP nga qeveria shqiptare, me qëllim financimin e investimeve publike dhe ndërtimin e infrastrukturës publike.

Në figurën 1, është paraqitur ecuria ndër vite e kontratave koncesionare/PPP të miratuara në R.Sh, që nga viti 2004. Një ndër projektet më të rëndësishme me impakt të gjerë të kësaj periudhe konsiderohet projekti i koncesionit “Për ndërtimin e terminalit të ri në Aeroportin ‘Nënë Tereza’”, i miratuar në vitin 2004.

Më pas, gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore, një numër hidrocentralesh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të tipit ROT, BOT dhe BOO. Këto kontrata kanë pasur si qëllim rehabilitimin e HEC-eve ekzistuese, operimin e tyre dhe më pas transferimin tek shteti. Njëkohësisht, me synim rritjen e kapacitetit prodhues energjitik të ekonomisë shqiptare janë nënshkruar një numër i konsiderueshëm kontratash për ndërtimin e HEC-eve të reja në burime hidrike të pashfrytëzuara. Pas vitit 2013, janë miratuar në total 48 kontrata koncesionare/PPP në sektorë me impakt të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe në sigurimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike si në sektorin e arsimit, shëndetësisë, mjedisit dhe në kontrollin fiskal.

Figura 1: Trendi i projekteve me Koncesioneve/PPP të miratuara ndër vite, 2004-2019

Burimi: ATRAKO (2020)

Sikurse është paraqitur në figurën 2, pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP ndaj PBB-së ka patur tendencë rritëse ndër vite, dhe aktualisht ky portofol përbën rreth 31% të PBB-së. Disa prej këtyre kontratave në sektorin e energjisë nuk kanë filluar akoma të zbatohen.

Figura 2: Pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP në PBB, 2004-2019

*Për vitin 2019 është marrë në konsideratë vlera e PBB nominale vitin 2019 (paraprake)

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2020)

Për sa i përket formës së kërkuar të koncesioneve/PPP (shih figura 3), 12.6 përqind e kontratave të miratuara në total janë propozime të kërkuara nga autoritetet kontraktues, në kuadër të një procedure përzgjedhëse konkurruese. Ndërsa pjesa tjetër e kontratave të miratuara janë propozime të pakërkuara që u janë ofruar autoriteteve kontraktuese në fusha të ndryshme me qëllim ofrimin e një shërbimi/pune  nëpërmjet një teknologjie të avancuar.

Megjithatë, referuar figurës 3, nga viti 2013 numri i  projekteve të kërkuara nga autoritetet kontraktuese është rritur, tregues ky i fundit i rregullimit të pjesëmarrjes së sektorit privat në ofrimin e shërbimeve/punëve publike. Gjithashtu, me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 50 datë 18.07.2019  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, është kufizuar pranimi i propozimeve të pakërkuara vetëm në porte, aeroporte dhe sektorin e energjisë dhe janë hequr propozimet e pakërkuara në të gjitha fushat e dhënies me koncesion/PPP që përcakton Ligji Nr. 125/2013, i ndryshuar.

Figura 3: Projekte Koncesion/PPP të kërkuara dhe të pakërkuara (Nr.), 2004-2019

Burimi: ATRAKO (2020)

Referuar figurës 4, numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhën 2004-2013 shënon vlerën 176 në total, ndërsa gjatë periudhës 2014-2019 janë miratuar 48 kontrata koncesionare/PPP ose 73 përqind më pak krahasuar me periudhën 2004-2013.

Figura 4: Numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhat 2004-2013 dhe 2014-2019

Burimi: ATRAKO (2020)

Në total, numri i kontratave të dhëna me koncesion/PPP në R.Sh deri në vitin 2019 shënon 224 kontrata, ku numri më i madh i tyre ka si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me 206 kontrata koncesionare/PPP (shih Figura 5). Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është Autoritet Kontraktues në 4 kontrata koncesionare në fushën e shëndetësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është Autoritet Kontraktues në 6 kontrata koncesionare në fushën e kontrollit fiskal dhe në fushën e zhvillimit ekonomik, Bashkia e Tiranës është Autoritet Kontraktues në 2 kontrata koncesionare, ndërsa Ministritë e tjera të linjës dhe Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore kanë në fushën e tyre të përgjegjësisë nga 1 kontratë koncesioni/PPP respektivisht secila, sipas figurës së mëposhtme.

Figura 5: Numri i kontratave Koncesionare/PPP  sipas Autoritetit Kontraktues, 2019

Burimi: ATRAKO (2020)

Referuar figurës 6, sektori që ka peshën më të madhe të kontratave në numër dhe në vlerë është sektori i energjisë me 186 kontrata, me vlerë prej 418.5 miliardë lekësh. Të gjitha kontratat koncesionare të këtij sektori janë të llojit BOT, ROT dhe BOO. Kontratat me peshën me të madhe ndaj totalit të vlerës së këtij sektori janë kontratat koncesionare “Për ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Kaskada e Devollit” dhe “Hidrocentral Ashta”.

Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në lekë) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorëve, 2019

Burimi: ATRAKO (2020)

Sektori i dytë me peshë më të madhe përsa i përket vlerës së kontratave është sektori i transportit, me 19 kontrata gjithsej me vlerë totale 85,5 miliardë lekë. Kontratat me vlerën më të lartë në këtë sektor janë “Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit ‘Nënë Tereza’, “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë” dhe “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit

Sektori i mjedisit ndërkohë ka në total 6 kontrata me vlerë 25.8 miliardë lekësh të cilat konsistojnë në ngritjen e sistemit të përpunimit të mbetjeve, menaxhimin e pyjeve, si dhe shfrytëzimin e burimeve ujore. Kontrata me vlerën më të lartë në këtë sektor është kontrata “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”.

Përsa i përket Sektorit të Shëndetësisë, në total ka 4 kontrata koncesionare/PPP me vlerë prej 4.2 miliardë lekësh.  Kontrata me vlerën me të lartë në këtë sektor është kontrata koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të përsonalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”

Ndërsa, në kategorinë ‘Të tjerë’, janë përfshirë në total 9 kontrata koncesionare me vlerë 9,6 miliardë lekë të shpërndara në sektorin e bujqësisë, sektorin e kontrollit fiskal, sektorin e zhvillimit ekonomik dhe sektorin e arsimit.

Përsa i përket llojit të mbështetjes financiare nga sektori publik në total janë 14 kontrata koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore apo  rreth 6 përqind e totalit të kontratave. Ndërsa kontratat pa mbështetje buxhetore janë në total 210 të tilla apo 94 përqind e totalit të kontratave koncesionare/PPP të miratuara (shih figura 7).

Figura 7:  Projekte Koncesion/PPP me dhe pa mbështetje buxhetore (në total nr.)

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2020)

Referuar figurës 8 mbi pagesat buxhetore për kontratat koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore, në vitin 2018 janë realizuar 8.7 miliardë lekë, me një peshë prej 2.2 përqind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor.

Kosto faktike për vitin 2019 për këto 14 Koncesione/PPP, që financohen nga buxheti i shtetit është 13.7 miliardë lekë, pra rreth 3.3 përqind e të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor, duke qëndruar kështu brenda kufirit të rregullit fiskal maksimal prej 5 përqind e të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor.

Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2020)

Ndërkohë, referuar figurës 9 përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor, ka rezultuar për vitin 2018 dhe vitin 2019 nën kufirin maksimal të rregullit fiskal prej 5 përqind. Gjithashtu në bazë të pagesave buxhetore të planifikuara ky tregues parashikohet të jetë edhe për vitet në vijim nën kufirin maksimal të rregullit fiskal.

Figura 9: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2020)

# 2. Prezantim i ecurisë së 10 Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri

Në total në Shqipëri deri në vitin 2019 rezultojnë 224 kontrata koncesionare, por meqënëse procesi i monitorimit të të gjitha kontratave koncesionare në R.Sh është një proces i iniciuar në vitin 2019 me miratimin e ndryshimeve të Ligjit Nr. 125/2013 i ndryshuar, në këtë seksion të raportit i është kushtuar vëmendje ecurisë e kontratave koncesionare me  vlerën më të lartë monetare në sektorët respektivë si dhe kontratave koncesionare në sektorin e mjedisit.

- Sektori i Transportit

Me qëllim rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë kombëtare, Qeveria e Shqipërisë në vitin 2017 ka iniciuar programin ‘One Billion Project Financing Program’ i cili fokusohet në implementimin e projekteve në infrastrukturë dhe turizëm me impakt të madh social dhe ekonomik. Në kuadër të këtij programi është investuar në ndërtimin e akseve rrugore me rëndësi kombëtare për zhvillimin ekonomik, nga të cilat në këtë raport janë përzgjedhur për t’u prezantuar kontratat  si më poshtë:

## 2.1. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”

    - Përshkrim i përgjithshëm  i projektit

Kontrata Koncesionare “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”

- Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

- SPV:         “Albania Highway Concession Company”

- Vlera e Investimit:               5,3 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës: 09 Mars 2017

- Kohëzgjatja e kontratës:     30 vjet

- Faza aktuale e projektit: Ndërtim dhe Operim

Kjo kontratë është realizuar nga bashkëpunimi i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës në cilësinë e Autoritetit Kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “Albania Highway Concession Company”, me një kohëzgjatje prej 30 vitesh.

Objekti i këtij projekti Koncesion/PPP është përmirësimi i Autostradës Milot-Morinë, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja efikase e saj. Koncesionari do të përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë Autostradën sipas një pakete të paracaktuar të standardeve të performancës për një periudhë 30 vjeçare të koncesionit. Data efektive e kontratës është data 09.09.2017.

Kjo kontratë koncesionare referuar menyrës së shpërblimit të koncesionarit, realizimin e të ardhurave e ka të parashikuar: a) në formën e tarifave për kalim nga përdoruesit e rrugës ndaj koncesionarit,  b) një pjesë me subvencionim nga buxheti i shtetit, si dhe nëpërmjet garantimit nga ana e autoritetit kontraktues e një pragu të të ardhurave nga trafiku të përcaktuar në kontratë.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit dhe të operimit. Ndërtimi për këtë projekt pritet të realizohet në katër vite (deri në vitin 2022). Realizimi punimeve të ndërtimit në mënyrë progresive, për vitin 2018 ka qenë 20 përqind. Theksohet se, për shkak të protestave kundër pagesës së tarifës së kalimit për përdorim të rrugës, të cilat çuan në shkatërrimin e sheshit të Pagesës (Toll Plaza) ky shesh doli për 6 muaj jashtë funksionit.

Deri në fund të vitit 2019 janë realizuar 48 përqind e punimeve të ndërtimit. Aktualisht shoqëria koncesionare vazhdon të realizojë në mënyrë të pandërprerë punimet e mirëmbajtjes së autostradës “Milot-Morinë”, ka kryer punime përmirësuese përgjatë kësaj autostrade, ka përmirësuar dhe rritur nivelin e sigurisë në Tunelin e Thirrës, ka realizuar mirëmbajtjen dimërore dhe ka rehabilituar elementë të autostradës. Gjatë zbatimit të kësaj kontrate nuk ka patur kapërcim të afateve kontraktuale nga ana e shoqërisë koncesionare dhe si rezultat nuk janë aplikuar penalitete.

Meqënëse kjo kontratë koncesionare/PPP është pjesërisht me mbështetje buxhetore, në tabelën 1 janë dhënë vlerat e pagesave nga buxheti i shtetit të realizuara për vitin 2018 dhe të planifikuara për vitet 2019-2021. Për vitin 2019, financimi nga buxheti i shtetit ka qënë në vlerën 570,6 milion lekë, me një realizim prej 99.1 përqind nga plani vjetor 2019 prej 575.7 milion lekë.

Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin “Milot-Morinë”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 310,000 | 308,183 | 575,753 | 570,642 | 720,000 | 720,000 |

Ndërkohë në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhëna mbi të ardhurat e realizuara nga tarifat e përdoruesve të rrugës. Për vitin 2019 janë realizuar 1,435 milionë lekë  të ardhura ose 10 përqind më shumë se sa vlera e projektuar vjetore.

Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Niveli i të ardhurave (në mijë lekë) | 1,158,554 | 402,761 | 1,307,315 | 1,435,759 | 1,359,988 | 1,391,117 |

Për vitin 2018, vlera e investimit e realizuar ka rezultuar rreth 17 përqind e vlerës së përgjithshme e investimit. Ndërsa për vitin 2019 raportohet se vlera e punimeve të kryera nga shoqëria ka qenë 48 përqind e vlerës së përgjithshme e investimit, në mënyrë progresive. Theksohet se, bazuar në Kontratën e Koncesionit shoqëria koncesionare ka detyrimin të përfundojë të gjitha punimet e marra përsipër në tërësinë e tyre, në një periudhe 4 vjeçare dhe jo sipas një grafiku të përcaktuar për secilin punim.

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh.  Kështu nga 12 risqe të identifikuara, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 risqe: riskun politik, riskun e qeverisjes dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar risku i ndërtimit, risku i transferimit të aseteve, risku i operimit dhe performancës dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i kërkesës, risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

Në vitin 2018, për shkak të kundërshtimeve mbi tarifën e rrugës nga përdoruesit e rrugës si dhe nga banorët e qytetit të Kukësit, Sheshi i Pagesës (Toll Plaza) qëndroi për 6 muaj jashtë funksionit. Megjithatë, për muajt operativ të ardhurat ishin më të larta se ato të parashikuara. Nga rakordimi vjetor për vitin 2018 raportohet se niveli i të ardhurave faktike ka rezultuar më i lartë se minimumi i të ardhurave të garantuara nga trafiku, si rrjedhojë në bazë të kontratës nga ky suficit i të ardhurave të realizuara Autoriteti Kontraktues ka patur përfitimin duke bërë ndarjen e këtij suficiti me shoqërinë koncesionare në raportin 60:40.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”

- Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

- SPV:                                        “Gjoka 87 sh.p.k”

- Vlera e Investimit:                  26.5 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës:    11 Korrik 2018

- Kohëzgjatja e kontratës:        13 vjet

- Faza aktuale e projektit:        Ndërtim

Kjo kontratë koncesioni/PPP është lidhur mes Ministrisë së Insfrastrukturës dhe Energjisë si Autoritet Kontraktues dhe shoqërisë koncesionare ‘Gjoka 87sh.p.k’, ka një kohëzgjatje prej 13 vitesh dhe data efektive e saj është data 04.07.2018. Me ndërtimin e kësaj rruge synohet të përmirësohet efikasiteti i transportit, minimizimi i aksidenteve rrugore brenda rajonit të projektit si dhe rritja e sigurisë rrugore, perspektivës së zhvillimit turistik të zonës si dhe standardeve të jetesës në të gjithë zonën.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Sipas raportimeve, aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit, i cili po realizohet me hapa më të shpejtë se sa ishte parashikuar. Ndërtimi për këtë projekt është parashikuar të realizohet në katër vite (2018- 2022). Për vitin 2018 janë realizuar 25 përqind e volumit të punimeve ose 11 pikë përqindje më shumë se sa objektivi i synuar për vitin 2018. Ndërsa në vitin 2019 është realizuar 40 përqind e ndërtimit.

Përsa i përket llojit të financimit ky projekt koncesionar/PPP është me mbështetje buxhetore, pagesat e të cilit fillojnë nga viti 2019 (shih tabela 4). Autoriteti Kontraktues ka përmbushur detyrimin e pagesës për realizimin e punimeve të ndërtimit mbi 25 përqind të ecurisë së punimeve dhe do të kryejë pagesat në vijim sipas modelit financiar.

Pagesat faktike të vitit 2019 janë në masën rreth 3.9 miliardë lekë, duke rezultuar me një realizim prej 99 përqind nga plani vjetor 2019, të cilat konsistojnë në “Ndërtim, Operim, Mirëmbajtje”, dhe “Supervizionim Kontrate”.

Tabela 4: Pagesat buxhetore  për projektin “Rruga e Arbrit”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 1,000 | 0 | 3,913,800 | 3,910,860 | 3,925,000 | 3,325,000 |

Ndërsa në tabelën 5 janë paraqitur të dhënat mbi vlerën e investimit kapital të realizuar nga viti 2018. Shpronësimet e parealizuara, kushtet klimaterike dhe problemet gjeologjike të tunelit të Murrizit, kanë qënë pengesë e realizimit me normë më të shpejtë të investimeve. Për vitin 2018 investimi është realizuar në vlerën 6,94 miliardë lekë, pra 100.3% më shumë se vlera e parashikuar për t’u investuar gjatë këtij viti, duke bërë që investimet në ndërtimin e rrugës të realizohen më shpejt se sa ishte parashikuar.

Ndërkohë, për vitin 2019, vlera e realizuar e investimit përbën 84.6% të vlerës totale të parashikuar për tu investuar gjatë këtij viti, për shkak të problematikës së Tunelit të Murrizit ku ritmi i punimeve u ngadalësua.

Tabela 5: Vlera e investimit “Rruga e Arbrit”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt- 9 mujor | Projektuar | Projektuar |
| Investimi Kapital (në mijë lekë) | 3,465,000 | 6,942,007 | 7,363,123 | 6,228,618 | 7,796,200 | 7,796,200 |

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun. Raportohet se Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 prej tyre: riskun politik, riskun e aksesit në zonën e projektit dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar 5 risqet kryesore si: risku i projektimit, ndërtimit, disponueshmërisë, risku i operimit dhe mirëmbajtjes, risku i transferimit të aseteve dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

Gjatë zbatimit të kësaj kontrate nga Autoriteti Kontraktues nuk është raportuar materializimi i ndonjë risku, por vetëm se shpronësimet dhe procedurat administrative mund të shkaktojnë vonesa në afatet e ndërtimit dhe sipas kontratës kjo mund të përbëjë “Shkak Lehtësimi”. Nuk është aplikuar penalitet.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ‘Nënë Tereza’ ”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit “Nënë Tereza”

- Autoriteti Kontraktues: OSHA (Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë)

- SPV:               Tirana International Airport sh.p.k                 Vlera e Investimit:                  9.1 miliardë Lekë

- Data e fillimit të kontratës:    23 Prill 2005

- Kohëzgjatja e kontratës:        22 vite

- Faza aktuale e projektit:        Operim& Ndërtim

Aeroporti i Rinasit, sot i quajtur Tirana International Airport "Nënë Tereza" është ndërtuar gjatë periudhës kohore 1955-1957.

Si rrjedhojë e ndryshimeve politike dhe sociale në Shqipëri gjatë viteve 1992 - 2000 u rrit numri i fluturimeve dhe kompanive ajrore që operonin në Shqipëri. Duke u ballafaquar me nevojat për zhvillim të mëtejshëm të Tirana International Airport "Nënë Tereza", Këshilli i Ministrave vendosi të shpallë për investitorët ndërkombëtarë ndërtimin e një terminali të ri dhe shërbimeve të tjera, si dhe operimin e aeroportit. Procedurat konkurruese u mbyllën në fund të vitit 2003 dhe në datën 23 Prill 2005 Tirana International Airport filloi operimet tek Tirana International Airport "Nënë Tereza". Ky projekt ka një kohëzgjatje prej 22 vitesh, me maksimum kohëzgjatje 4.5 vjet në varësi të operimit të një aeroporti të ri tregtar.

Projekti konsiston në zhvillimin e dy fazave A dhe B ku përfshihet projektimi, financimi, operimi, ndërtimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe administrimi/zhvillimi i terminalit të ri të aeroportit, duke lejuar zgjerimin e tij në të ardhmen.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht projekti është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare TIA shp.k, ka dorëzuar  Masterplanin  e përditësuar të Aeroportit në përputhje me kërkesat e vendosura në Shtojcën 18 të marrëveshjes koncesionare (Master Plani dhe Planifikimi i Mjediseve). Përgjatë dy fazave është realizuar ripërtëritja, vënia në punë dhe mirëmbajtja e terminalit ekzistues në përputhje me kërkesat e vendosura në Shtojcën 21 të marrëveshjes koncesionare (Terminali Ekzistues), si dhe ka përfunduar ndërtimi dhe vënia në punë e qendrës së re të kargos në përputhje me kërkesat e vendosura në Shtojcën 22 të marrëveshjes koncesionare (Faza A e Qendrës së Re të Kargos). Janë përmirësuar rrugët lidhëse të pistës, vendqendrimet e avionëve  dhe rrugët lidhëse në përputhje me kërkesat e vendosura në Shtojcën 23 të marrëveshjes koncesionare (Infrastruktura e Anës Ajrore). Është përfunduar dhe mirëmbajtur Perimetri i Rrethimit të Sigurisë së Aeroportit në përputhje me kërkesat e vendosura në kontratë. Autoriteti ka raportuar në lidhje me realizueshmërinë e indikatorëve të performancës si më poshtë:

| Indikatorët kryesorë të performancës | Realizueshmëria |  |
| --- | --- | --- |
| Kriteret e Përmbushjes së performancës në zbatim të shtojcës 36 të Marrëveshjes së Koncesionit |  | 85 përqind |
| Infrastruktura nga ana e aerodromit, zgjerimi i rrugëve lidhëse |  | 100 përqind |
| Pajisjet e Aerodromit, funksionimi dhe mirëmbajtja e pasjisjeve |  | 100 përqind |
| Ndriçimi tokësor i Aerodromit |  | 95 përqind |
| Mjetet kundra zjarrit, shpëtimit dhe kontrollet përkatëse |  | 87.5 përqind |
| Manuali Operacional i Aeroportit |  | 95 përqind |
| Implementimi i plotë i sistemit të Menaxhimit të Sigurisë nga koncesionari |  | 65 përqind |
| Mirëmbajtja e Aerodromit |  | 82.5 përqind |
| Administrimi Mjedisor |  | 100 përqind |
| Impianti i ri i karburantit |  | 100 përqind |
| Siguria dhe Siguria Teknike |  | 80 përqind |

Një tjetër tregues i performancës së këtij projekti është trendi në rritje ndër vite i numrit të pasagjerëve që kanë përdorur shërbimin e ofruar nga ky koncesion. Statistikat që nga viti 2012 janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme:

Tabela 6: Numri i pasagjerëve ndër vite

| Viti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.i Pasagjerëvee | 1,665,331 | 1,757,342 | 1,810,305 | 1,977,044 | 2,195,100 | 2,630,338 | 2,947,172 | 3,338,147 |

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Kryesisht është raportuar  probabilitet i ulët për riskun e qeverisjes, riskun e ndërtimit, riskun e kërkesës, riskun financiar dhe riskun e ndërprerjes së kontratës. Gjithashtu edhe risku material nga vendimet politike dhe risku i ndryshimeve ligjore është vlerësuar me probabilitet mesatar për të ndodhur.

Sipas raportimeve të bëra nga Autoriteti i Aviacionit Civil lidhur me risqet e tjera të kontratës është vlerësuar një nivel risku mesatar për disa tregues si më poshtë:

Për riskun e operimit dhe performancës, ka rezultuar mosimplementim i plotë i sistemit të menaxhimit të sigurisë nga TIA i operimit të aeroportit. Gjithashtu, zbatimi i standardeve të sigurisë së aviacionit është konsideruar me risk të mesëm për shkak të rezultateve të shtrira në kohë të monitorimit të këtyre standardeve. Në lidhje me këtë risk AAC ka kërkuar nga TIA marrjen e veprimeve korrigjuese dhe është në monitorim të vazhdueshëm të adresimit të gjetjeve lidhur me sigurinë në aviacion.

Për riskun e disbalancimit të ekuilibrit financiar, është raportuar se është vlerësuar si mesatar bazuar në parashikimet e Kontratës së Koncesionit, pika 19 e saj dhe ecurisë ndër vite të treguesve të caktuar, krahasuar me parashikimet fillestare të kryera nga shoqëria. Lidhur me këtë, për të vlerësuar nëse ka ose jo një disekuilibër ekonomik referuar totalit të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe normës së kthimit të kapitalit sipas skenarit bazë është kontraktuar një kompani ndërkombëtare për kryerjen e rishikimit të pavarur të pozicionit ekonomik/disbalancës ekonomike e cila ka konstatuar se shifrat tregojnë një disbalancë ekonomike. Lidhur me këtë disbalancë ekonomike janë në diskutim e sipër opsionet e mundshme të rinegocimit të cilat do të synojnë ofrimin e një shërbimi sa më të mirë për përdoruesit.

Për riskun e rinegocimit, raportohet i vlerësuar si i mesëm lidhur me disbalancën ekonomike të kontratës por jo vetëm, megjithatë ky rinegocim ende nuk  është materializuar. Bisedimet midis palëve lidhur me rinegocimin tashmë kanë filluar dhe janë në proces.

- Sektori i Mjedisit

Në sektorin e mjedisit janë miratuar katër projekte PPP: Inceneratori i Tiranës, Inceneratori i Fierit dhe Inceneratori i Elbasanit, të cilat konsistojnë në ndërtimin e impianteve të përpunimit të mbetjeve urbane, si dhe synojnë gjenerimin e energjisë elektrike për popullsinë në të ardhmen, si dhe Landfill-i Kamëz i cili ka si qëllim menaxhinimin e mbetjeve për Bashkimin e Kamzës. Këto projekte janë në linjë me politikat e Qeverisë dhe Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve, e cila përcakton një hierarki për parandalimin dhe administrimin e tyre që janë: parandalimi, përgatitja për ripërdorim, riciklimi, rikuperime të tjera dhe asgjësimi.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”

- Autoriteti Kontraktues:  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

- Autoritet i Përfshirë:      Bashkia e Tiranës dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë

- SPV:                          “Integrated Energy BV SPV”

- Vlera e Investimit:                 17,1 miliardë Lekë

- Data e fillimit të kontratës:   31 Gusht 2017

- Kohëzgjatja e kontratës:       30 vjet

- Faza aktuale e projektit:       Ndërtim & Operim

Projekti koncesionar ka si qëllim ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë, me Autoritet Kontraktues MIE, ka një kohëzgjatje prej 30 vjetësh (2017-2047) dhe kosto totale të investimit prej 18.9 miliardë Lekë. Data efektive e kësaj kontrate është data 31.08.2017. Nëpërmjet këtij koncesioni është vënë në dispozicion të Bashkisë Tiranë një incenerator i standardeve bashkëkohore, i cili po mundëson trajtimin profesional të mbetjeve urbane të kësaj Bashkie, dhe gjithashtu është planifikuar krijimi i mundësisë që këto mbetje në të ardhmen të gjenerojnë energji elektrike për popullatën. Në fund të periudhës së këtij koncesioni ky aset i kalon në pronësi Bashkisë së Tiranës.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit dhe operimit. Ndërtimi për këtë projekt pritet të realizohet në gjashtë vite (2018-2024) dhe deri në fund të vitit 2019 është realizuar 31 përqind e ndërtimit nga 61.4 përqindtë projektuara për tu realizuar për shkak të problemeve me lëshimin e lejeve.

Aktualisht është marrë në dorëzim venddepozitimi i mbetjeve urbane ekzistuese dhe po vazhdohet me menaxhimin e mbetjeve, dherave dhe inerteve.Gjithashtu është aplikuar dhe marrë leja e ndërtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit për objektet përbërëse të impiantit, konform projektit.

Lidhur me treguesit e performancës për këtë kontratë, ecuria është si më poshtë:

- Kapsulimi i mbetjeve në landfillin ekzistues – Për vitin 2019 ky tregues është realizuar 100 përqind. Gjithashtu bashkë me kapsulimin e mbetjeve në landfillin ekzistues është realizuar edhe menaxhimi i mbetjeve shumëvjeçare dhe mbetjeve periodike ditë pas ditë deri në ndërtimin e inceneratorit.

- Sasia e përpunuar e mbetjeve nga ndërtimi i inceneratorit- E parealizuar pasi është bërë me vonesë kalimi pastaj  zbardhja e Vendimit të KKT për miratimin e lejes së ndërtimit të landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese me vendndodhje në Bashkinë Tiranë.

- Sasia e mbetjeve urbane rikuperuar perdorur si lende djegese për prodhim energjie- Ky tregues performance nuk është realizuar ende për shkak se nuk është ndërtuar akoma Inceneratori.

Përsa i përket llojit të financimit, sipas kontratës koncesionare ky projekt koncesionar/PPP është me pagesa për tarifë/ton për depozitimin e mbetjeve e cila paguhet nga Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë për mbetjet që depozitojnë, pagesat e të cilit kanë filluar nga viti 2018 në vlerën reale 977,1 milionë lekë (shih tabela 7).

Për vitin 2019, pagesat faktike janë realizuar në masën 977,1 milionë lekë, pra në masën 100 përqind të planit vjetor.

Tabela 7: Pagesat e tarifës për ton mbetje  për projektin “Inceneratori i Tiranës”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat e tarifës për ton (në mijë lekë) | 977,000 | 977,000 | 977,125 | 977,126 | 998,410 | 1,165,124 |

Referuar tabelës 8, vlera faktike e investimit kapital për vitin 2018 ka qënë vetëm 20 përqind e vlerës së planifikuar në planin e biznesit. Arsyeja që ka çuar në mosrealizim të vlerës së investimit ka qënë koha e gjatë e marrjes së lejes së ndërtimit në KRT për objektet përbërëse të impiantit. Ndërsa vlera e investimit kapitalpër vitin 2019 ka shënuar 526,2 milionë lekë.

Tabela 8: Vlera e investimit për projektin “Inceneratori i Tiranës”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Investimi Kapital (në mijë lekë) | 5,691,735 | 1,172,336 | 5,938,677 | 526,260 | 2,989,057 | 1,554,742 |

Referuar tabelës  nr.9, sasia e mbetjeve të depozituar për vitin 2018, ka rezultuar 14 përqind më shumë se sa niveli minimal vjetor i parashikuar. Gjithashtu, për vitin 2019 sasia e mbetjeve të depozituara ka qënë 118 përqind më shumë se sa niveli minimal vjetor për këtë vit.

Tabela 9: Niveli i kërkesës

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Niveli i kërkesës (në ton) | 200,750 | 228,761 | 200,750 | 438,044 | 200,750 | 237,250 |

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Kështu nga risqet e identifikuara, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e vendodhjes, riskun politik dhe riskun ekonomik, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e projektimit dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë, risku i lejeve dhe licensave, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes të dyja palëve. Lidhur me zgjatjen e afateve të ndërtimit që përfshihet si element i riskut të ndërtimi, raportohet se kjo zgjatje afati është shkaktuar si rrjedhojë  e vonesave në dhënien e lejeve.

2.5 Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin e administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për ndërtimin e administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë”

- Autoriteti Kontraktues:  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

- SPV: “Integrated Technology Waste Treatment Fier Sh.p.k

- Vlera e Investimit:                 3.72 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës:   30 Nentor 2016

- Kohëzgjatja e kontratës:       6 vjet

- Faza aktuale e projektit:       Ndërtim

Ky projekt koncesionar i formës BOT i nënshkruar mes MIE si Autoritet Kontaktues dhe subjektit “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, ka si qëllim financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e impiantit të përpunimit të mbetjeve të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë. Projekti ka një kohëzgjatje prej 6 vjetësh dhe kosto totale të investimit prej 3.72 miliardë Lekë. Data efektive e kësaj kontrate është data 30 Nëntor 2016. Nëpërmjet këtij koncesioni, MIE synon që të japë një zgjidhje të qëndrueshme të problemit të menaxhimit aktual të mbetjeve në qytetin e Fierit dhe në fund të periudhës së këtij koncesioni ky aset i kalohet në pronësi Bashkisë Fier.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit dhe disbursimet vazhdojnë sipas kontratës. Deri më tani janë realizuar 95% e punimeve civile. Problem ngelet instalimi i makinerive dhe pajisjeve elektromekanike si dhe lidhja me sistemin elektroenergjitik.

Për këtë projekt është projektuar mbështetja buxhetore me vlerë prej 4.5 miliardë lekë përgjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit. Pagesat buxhetore kanë filluar në 2017, me kohëzgjatje 6 vjet (2017-2023). Pagesat faktike të vitit 2019 janë në masën rreth 752,7 milionë lekë, duke rezultuar me një realizim prej 100% përqind nga plani vjetor 2019.

Tabela 10: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Fierit”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 752,772 | 752,771 | 752,772 | 725,770 | 752,770 | 752,770 |

Për koncesionin e Inceneratorit të Fierit, treguesi kryesor për realizimin e nivelit të përmbushjes së shërbimit të ofruar është sasia e mbetjeve urbane të rikuperuara dhe të përdorura si lëndë djegëse për prodhimin e energjisë. Për vitin 2019, sipas kontratës parashikohej që sasia e mbetje urbane të rikuperuara të jetë 64.800 ton/vit, ose 5.400 ton/muaj, por duke qënë se objekti është në ndërtim nuk është realizuar akoma ky tregues performance.

Sipas parashikimeve, ndërtimi dhe vënia në funksionim e impiantit do të përfundonte në muajin Shtator 2019. Por Autoriteti ka raportuar se janë realizuar 95% e punimeve civile. Problem mbetet instalimi i makinerive dhe pajisjeve elektromekanike si dhe lidhja me sistemin elektroenergjitik. Nga ana e koncesionarit është kërkuar shtyrja e afatit kohor të kontratës, proces i cili është në fazë shqyrtimi.

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun  politik dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e vendodhjes, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve) dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës, risku i kërkesës dhe risku i ndërtimit janë ndarë mes të dyja palëve. Me probabilitet mesatar për të ndodhur është vlerësuar risku i kërkesës që ka të bëjë me  sigurimin e sasisë së mjaftueshme të mbetjeve urbane që duhet të dorëzohen në impiant .

## Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit”

- Autoriteti Kontraktues:  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (zbatues Bashkia Elbasan)

- SPV:                                    “AlbTek Energy” sh.p.k

- Vlera e Investimit:                 3 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës:   16 Dhjetor 2014

- Kohëzgjatja e kontratës:       7 vjet

- Faza aktuale e projektit:       Operim

Kjo kontratë koncesioni është një projekt i formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim), nëpërmjet të cilës Autoriteti Kontraktues i jep koncesionarit financimin, projektimin, ndërtimin dhe vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin në përfundim të afatit. Kontrata ka një kohëzgjatje prej 7 vjetësh dhe kosto totale të investimit prej 3 miliardë Lek. Nëpërmjet këtij koncesioni, synohet zgjidhja e problemit të menaxhimit aktual të mbetjeve në qytetin e Elbasanit dhe në fund të periudhës së kontratës koncesionare ky aset i kalon në pronësi Bashkisë Elbasan.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht projekti është në fazën e operimit. Për koncesionin e Inceneratorit të Elbasanit, treguesi kryesor për realizimin e nivelit të përmbushjes së shërbimit të ofruar është sasia e mbetjeve urbane të rikuperuara dhe të përdorura si lëndë djegëse për prodhimin e energjisë.

Sasia e mbetjeve të rikuperuara në vit e parashikuar në kontratë është 43,200 ton/vit. Për vitin 2019 janë rikuperuar 33,104 ton apo 23,4% më pak se sasia e parashikuar në kontratë, për shkak se jo të gjitha Bashkitë e Qarkut të Elbasanit (Peqin, Prrenjas, Gramsh dhe Belsh) i dërgojnë mbetjet në impiantin e ndërtuar.

Pagesat faktike të vitit 2019 janë në masën rreth 631,3 milionë lekë, duke rezultuar me një realizim prej 95.4% përqind nga plani vjetor 2019.

Tabela 11: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Elbasanit”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 661,500 | 601,429 | 661,500 | 631,317 | 661,500 | 331,000 |

    - Risqet

Autoriteti nuk ka raportuar në lidhje me risqet e kësaj kontrate .

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz"”

    - Prezantimi i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për dhënien me konçesion/ppp të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz"

- Autoriteti Kontraktues:  Bashkia Kamëz

- SPV:                                 “Eco Cleaning” sh.p.k

- Vlera e Investimit:                 1.35 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës:   12 Maj 2018

- Kohëzgjatja e kontratës:       12 vjet

- Faza aktuale e projektit:      Ndërtim dhe operim

Kjo kontratë koncesioni është lidhur mes Bashkisë Kamëz si Autoritet Kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “Eco Cleaning” sh.p.k dhe konsiston në financimin, vënien në punë të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet impiantit të diferencimit të mbetjeve për qytetin e Kamzës, depozitimin e mbetjeve në vendet përkatëse dhe transferimin e shërbimit nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në fund të periudhës 12 vjeçare. Data efektive e kontratës është data 24.05.2018.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Ky projekt nuk është me mbështetje buxhetore. Shërbimi i pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet impiantit të diferencimit të mbetjeve zhvillohet në qytetin e Kamzës dhe konsiston në përmbushjen e disa objektivave të cilat gjithashtu janë matës të performancës së punës së shoqërisë koncesionare. Për vitin 2019 janë realizuar objektivat si: grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane dhe tregjeve; Larje dhe dezifektimi i kontenjereve; Mirëmbajtje të vendgrumbullimeve të mbetjeve gjatë ditës; Grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme; Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë; Fshirje e rrugëve me makineri; Larje e rrugëve njëherë në ditë; Transportimi dhe depozitimi i mbetjeve në vendet përkatëse të miratuara nga autoritetet përkatëse.

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun material nga vendimet politike, riskun e ndryshimeve ligjore dhe riskun e rinegocimit, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun e ndërtimit, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve), riskun e ribalancimit të ekuilibrit financiar dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i ndërprerjes së kontratës, risku financiar janë ndarë mes të dyja palëve.

Autoriteti ka raportuar materializim të riskut të lejeve, pasi nuk nuk është realizuar pajisja me leje mjedisore për ndërtimin e stacionit të transferimit. Koncesionari është në proces gjyqësor me Agjencinë Rajonale Mjedisore përsa i përket mosdhënies së lejes mjedisore.  Koncesionari është në negocimin e një marrëveshjeje me koncesionarin e Landfillit të Sharrës për lidhjen e një marrëveshjeje që të zgjidhë çështjen e marrjes së lejes mjedisore  për ndërtimin e stacionit të transferimit. Për këtë mospërmbushje detyrimi nuk ka patur penalitete për Autoritetin Kontraktues.

- Sektori i Shëndetësisë

Në sektorin e shëndetësisë janë miratuar 4 kontrata koncesionare/PPP që kanë si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe kanë si qëllim ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, më të shpejtë dhe efektiv në lidhje me shëndetin e qytetarëve.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të përsonalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”

Kontrata Koncesionare “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të përsonalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”

- Autoriteti Kontraktues:Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

- SPV:                                        Sani Service sh.p.k

- Vlera e Investimit:                 1.5 miliardë Lek

- Data e fillimit të kontratës:   10 Dhjetor 2015

- Kohëzgjatja e kontratës:       10 vite

- Faza aktuale e projektit:       Operim

## Përshkrimi i  përgjithshëm i projektit

Ky  projekt është propozim i kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, i nënshkruar në vitin 2015 me shoqërinë koncesionare ‘Sani Service sh.p.k,” dhe ka si qëllim menaxhimin e qendrës së sterilizimit, ofrimin e instrumenteve kirurgjikale sterile sipas setit të personalizuar, veshjet në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve mjekësore me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale ku do të ofrohet ky shërbim.

Projekti shtrihet në të gjitha spitalet universitare, rajonale dhe spitalet bashkiakë. Shërbimi kryhet pranë sallave kirurgjikale, ambienteve ku ka aktivitet kirugjikal, mikrokirurgjikal, ambulator dhe urgjencat e spitaleve universitare dhe rajonale. Ky partneritet synon një menaxhim më të mirë të situatës së sallave operative në spitalet e vendit.

## Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Në bazë të të dhënave të raportuara, lidhur me aktivitetin e financimit të kësaj kontrate, numri i ndërhyrjeve dhe vlera e rimbursuar e këtij shërbimi ka ardhur në rritje ndër vite.

Për vitin 2019 janë realizuar 63,269 ndërhyrje, ose rreth 99.5 përqind e planit vjetor të parashikuar (63,600 ndërhyrje) pa përfshirë paketimet me avull, që për të njëjtën periudhë janë 70,029.

Ky projekt financohet tërësisht me fonde publike sipas metodës (pay x use) në varësi të numrit të pacientëve të cilët do të duhet të  marrin shërbimin. Për shkak se në këtë lloj shërbimi nuk mund të parashikohet me saktësi risku i kërkesës, atëherë mund të implikohet kosto shtesë për buxhetin në rast të tejkalimit të numrit të pacientëve. Për vitin 2019, pesha specifike e llojit të ndërhyrjeve të përdorur ka qënë sipas tabelës si më poshtë:

Tabela 12: Pesha specifike e llojit të ndërhyrjeve të përdorura

| Viti | Ndërhyrje me kompleksitet të lartë | Ndërhyrje me kompleksitet të mesëm | Ndërhyrje me kompleksitet të ulët |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 20.2% | 39% | 40.8% |

Pagesat e vitit 2019 janë rreth 2.16 miliardë lekë ose rreth 99.7 përqind e planit të rishikuar vjetor të pagesave të parashikuara për vitin 2019. Kjo vlerë përfshin edhe pagesat e detyrimeve për vitin 2018 (609 milionë lekë), ndërkohë që vlera e realizuar e shërbimit për vitin 2019 rezulton 1.69 miliardë lekë.).

Tabela 13: Pagesat Buxhetore për projektin “Setet Kirugjikale”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 1,625,581 | 1,625,581 | 2,168,827 | 2,163,282 | 1,310,000 | 1,704,982 |

## Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Tek pala private janë transferuar risku i projektimit, ndërtimit, i operimit dhe performancës, si dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike dhe risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i lejeve dhe licencave, risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Gjatë vitit 2019 është materializuar risku i negocimit të kontratës, i cili ka rezultuar si pasojë e rritjes së numrit të kërkesës për këtë shërbim. Për këtë arsye, kjo kontratë shkoi në proces rinegocimi dhe është dakordësuar amendimi i mëposhtëm:

“Për të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale  dhe obstetri-gjinekologji të kryera në strukturat spitalore që do të tejkalojnë kufirin e 63,000 ndërhyrjeve në vit, do të aplikohet një zbritje e barabartë me 25% të çmimit. Zbritja si më lart do të aplikohet duke filluar nga fatura përmbledhëse mujore për muajin në të cilin  do të rezultojë dhe do të njoftohet nga koncesionari, tejkalimi i 63,000 ndërhyrjeve në vit.”

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”

## Përshkrimi i  përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”

- Autoriteti Kontraktues:Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

- SPV:                                 3P Life Logistic sh.p.k

- Vlera e Investimit:                172 milionë Lekë

- Data e fillimit të kontratës:   07.01.2015

- Kohëzgjatja e kontratës:       10 vite

- Faza aktuale e projektit:       Operim

Ky  projekt është propozim i kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, i nënshkruar në vitin 2015 me shoqërinë koncesionare “3P Life Logistic” dhe ka kohëzgjatje prej 10 vitesh.

Ky partneritet publik-privat ka si qëllim kontrollin mjekësor bazë që është një program kombëtar i cili synon depistimin e popullatës për faktorët e rrezikut dhe sëmundjet më të përhapura, me qëllim kujdesin për shëndetin, parandalimin e sëmundjeve dhe komplikacioneve, zbulimin e hershëm të çrregullimeve, mjekimin në fazat e hershme dhe përmirësimin e kulturës shëndetësore.

Kjo kontratë ka filluar të implementohet në datë 31.03.2015 dhe zbatimi i projektit ka ecur sipas afateve të përcaktuara në të. Në bazë të kësaj kontrate, shoqëria koncesionare ka marrë përsipër të ndërtojë, pajisë me aparaturat mjekësore të nevojshme, operojë dhe menaxhojë 20 laboratore.

Ky shërbim përfitohet falas nga të gjithë shtetasit e grupmoshës 35-70 vjeç, me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.

## Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Për këtë kontratë partneriteti publik privat në nivel vjetor janë parashikuar 475,000 përfitues të shërbimit, pra 39,583 raste në muaj. Rreziku i kërkesës mund të parashikohet i lartë në rastin e këtij shërbimi dhe për këtë arsye është mbajtur nga autoriteti një pjesë e riskut duke  garantuar një mbështetje financiare koncesionarit deri në 475.000 kontrolle në vit. Pjesa më e konsiderueshme e riskut  është mbajtur nga partneri privat i cili ka detyrimin të garantojë ofrimin e shërbimit për të gjithë qytetarët e grupmoshës 35-70 vjeç.

Në bazë të të dhënave të raportuara, numri i përfituesve të këtij shërbimi ka ardhur në rritje ndër vite (shih tabela 13), duke shënuar 482,716 kontrolle për vitin 2019, ose 2% më shumë nga projeksioni i periudhës.

Tabela 14: Numri i Përfituesve të kontrollit  mjekësor bazë Check-Up

| Viti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.i Përfituesve | 244,420 | 329,555 | 316,601 | 428,891 | 482,716 |

Pagesat faktike vitin 2019 janë rreth 876 milionë lekë, duke rezultuar me një realizim prej 100% të planit vjetor 2019.

Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Kontrolli  Mjekësor Bazë Check-Up ”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 876,083 | 876,083 | 876,083 | 876,083 | 876,083 | 876,083 |

## Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike, risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i lejeve dhe liçencave

Lidhur me riskun e kërkesës raportohet se Autoriteti Kontraktues ka ndërmarrë fushata sensibilizuese për popullatën, si dhe ka ndryshuar kontratën në lidhje me moshën  e përfituesve duke e zgjeruar fashën e mbulimit nga 40-65 vjec të cilën e ka bërë 35-70 vjeç.

- Sektori i Energjitikës

Gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore një numër hidrocentralësh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të tipit ROT, BOT dhe BOO. Qëllimi i këtyre kontratave ishte rehabilitimin i HEC-eve ekzistuese, operimi i tyre dhe më pas transferimi tek shteti. Aktualisht janë 186 kontrata koncesionare në fushën e hidroenergjisë, ku rreth 66 % e tyre janë aktive, respektivisht 24 prej tyre janë në fazën e investimit, 99 kontrata koncesioni/PPP  janë në fazën e prodhimit. Dy kontratat me të mëdha koncesionare të miratuara janë ‘Hidrocentrali i Ashtës’ dhe ‘Kaskada e hidrocentralit të Devollit’, të cilat janë përzgjedhur për tu trajtuar në këtë raport.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta”

## Prezantim i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta   ”

- Autoriteti Kontraktues:  METE (sot MIE)

- SPV:                              “ Energji Ashta” sh.p.k

- Vlera e Investimit:              19,5 miliardë Lekë

- Data e fillimit të kontratës:   22 Tetor 2008

- Kohëzgjatja e kontratës:       35 vite

- Faza aktuale e projektit:       Operim

Kjo kontratë koncesioni/PPP është lidhur mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë si Autoritet Kontraktues (sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) dhe shoqërisë koncesionare “Energji Ashta” sh.p.k, në 22 Tetor 2008, me një kohëzgjatje prej 35 vitesh.

HEC-i i Ashtës është projektuar të mundësojë një prodhim efikas të energjisë, në përputhje me mjedisin, duke mos lëshuar mbetje. Në fund të periudhës 35-vjeçare të koncesionit HEC-i do t’i kthehet shtetit shqiptar. Kontrata koncesionare ka parashikuar ndertimin e 2 hidrocentraleve dhe konkretisht Ashta 1 dhe Ashta 2. Në fund të kohëzgjatjes, ky HEC i kalon në pronësi shtetit shqiptar.

## Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Realizimi i investimit të këtij projekti është finalizuar brenda afateve kohore të parashikuara në marrëveshjen mes palëve, përkatësisht ndërtimi është realizuar në periudhën kohore 2010-2012. Për këtë projekt është nënshkruar fillimisht me KESH Sh.a dhe më pas me OSHEE Sh.a  një marrëveshje për shit-blerjen e energjisë elektrike. Marrëveshja e re është nënshkruar në 2016, pas ndryshimeve ligjore dhe nënligjore në sektorin e energjisë elektrike, ku detyrimi për blerjen e energjisë elektrike nga prodhuesit me përparësi kaloi nga KESH sh.a. tek OSHEE sh.a. (pika G e kësaj marrëveshje).

Kjo marrëveshje vjen në vijim të marrëveshjes së nënshkruar më datë 28.03.2013 (pika F), dhe do të jetë e vlefshme për një periudhë 15 vjeçare nga momenti i nënshkrimit (28.03.20128) (pika E).

Aktualisht ky projekt është në fazën e operimit që prej fundit të vitit 2012. Prodhimi i energjisë elektrike nga HEC Ashta 1, 2, bëhet me planifikim dhe sipas regjimit të shkarkimit nga KESH sh.a. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga Hidrocentral Ashta 1, 2 nuk duhet të jetë më pak se 165,000 MWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 16. Gjatë vitit 2019 janë prodhuar 191,495 MWh, rreth 26,495 Mwh më tepër se sa detyrimi kontraktual i parashikuar në kontratë.

Tabela 16: Sasia e energjisë së prodhuar (në MWh/Vit)

| Viti | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasia e energjisë | 211,190 | 200,992 | 235,604 | 276,604 | 174,526 | 298,107 | 191,495 |

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar: risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe perfomancës dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës Gjatë zbatimit të kontratës nuk ka patur materializim të risqeve, dhe aktualisht Autoriteti përgjegjës për monitorimin e kësaj kontrate ka raportuar probabilititet të ulët të ndodhjes së risqeve.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”

## Prezantim i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”

- Autoriteti Kontraktues:  METE (sot MIE)

- SPV:                           Devoll  Hydropoëer sh.a

- Vlera e Investimit:                 130 miliardë Lekë

- Data e fillimit të kontratës:   17.03.2009

- Kohëzgjatja e kontratës:       35 vite

- Faza aktuale e projektit:       Operim

Kjo kontratë koncesionare/PPP është e tipit BOOT dhe  është nënshkruar mes Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë  (sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) dhe bashkë-koncesionarëve EVN AG, Statkraft AS dhe Devoll Hydropoëer sh.a, dhe ka si objekt planifikimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MË në Luginën e Devollit.

Ky projekt synon ndërtimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe tranferimin në fund tek Autoriteti Kontraktues të hidrocentraleve HEC-i Banje dhe HEC-i Moglicë . Në këtë kontratë koncesioni është bërë një shtesë më datë 18.12.2014 “Për projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese të Moglicës”, me anën e së cilës koncesionari ka marrë përsipër të projektojë, ndërtojë infrastrukturën zëvendësuese kundrejt një kompensimi nga buxheti i shtetit. Vlera e këtij kompesimi është në shumën 7 miliardë lekë dhe shlyerja e saj ka përfunduar në Shtator 2019.

## Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Që nga viti 2013 deri në fund të vitit 2019 është realizuar  rreth 100 % e vlerës totale të investimit. Aktualisht është në fazën e prodhimit vetëm HEC Banja. Referuar kontratës së koncesionit/PPP shteti shqiptar nuk e ka detyrim blerjen e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria koncesionare Devoll Hydropower sh.a. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga Hec Banja nuk duhet të jetë më pak se 255,000 MWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare që nga viti i prodhimit është si në tabelën 17. Gjatë vitit 2019 janë prodhuar 153,357 MWh, rreth 101,643  Mwh më pak se sa detyrimi kontraktual i parashikuar në kontratë.

Tabela 17: Sasia e energjisë së prodhuar  (në MWh/Vit)

| Viti | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sasia e energjisë | 140,866 | 292,561 | 153,357 |

Ndërkohë, punimet e ndërtimit të hidrocentralit Moglica janë përfunduar, por ky hidrocentral nuk është ende në fazë prodhimi, për arsye se është në fazën e mbushjes së rezervuarit (ky hidrocentral është hidrocentral me digë). Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga HEC Moglica nuk duhet të jetë më pak se 534,000 MWh/vit.

    - Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe perfomancës dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës.

Gjatë zbatimit të kontratës nuk ka patur materializim të risqeve, dhe aktualisht autoriteti përgjegjës për monitorimin e kësaj kontrate ka raportuar probabilititet të ulët të ndodhjes së risqeve.

- Sektori i kontrollit fiskal dhe sigurisë në kufi

Siguria në kufi është një nga sfidat e sigurisë më komplekse dhe kritike që qeveritë hasin në ditët e sotme. Meqenëse mundëson hyrjen dhe daljen e njerëzve dhe mallrave, kufiri mbetet kritik për prosperitetin e shteteve. Përmirësimet në monitorimin e kufirit kanë treguar se mund të japin përfitime të ndjeshme për shtetet, jo vetëm për të rritur nivelin e sigurisë, por edhe duke krijuar një mjedis më miqësor tregtar nëpërmjet rritjes së të ardhurave doganore, duke forcuar ekonominë e shtetit. Në këtë kuadër, nga Qeveria Shqiptare është dhënë me koncesion shërbimi i skanimit të kontenierëve dhe aktualisht procesi i skanimit kryhet në Degët Doganore Kapshticë, Kakavijë, Morinë, Durrës dhe Qafë Thanë. Më poshtë, jepet një përshkrim më i detajuar në lidhje me këtë kontratë koncesioni.

## Kontrata Koncesionare/PPP “Financimi, ngritja dhe operimi i sherbimit të skanimit të konteinereve e automjeteve te tjera ne RSH”

    - Përshkrim i përgjithshëm i projektit

Kontrata Koncesionare “Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinereve e automjeteve të tjera ne RSH”

- Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

- SPV: S2 Albania sh.p.k

- Vlera e Investimit: 2.83 miliardë Lekë

- Data e fillimit të kontratës: Nënshkruar 10 prilli 2013, kontrata e rinegociuar më 28 Prill 2015

- Kohëzgjatja e kontratës:   15 vite

- Faza aktuale e projektit:  Operim

Kjo kontratë koncesionare është me mbështetje buxhetore dhe është realizuar nga bashkëpunimi i Ministrisë së Financave në cilësinë e Autoritetit Kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “S2 Albania”, me një kohëzgjatje prej 15 vitesh.

Objekti i këtij projekti Koncesion/PPP është shmangia e nënraportimeve të deklaratave doganore për efekt të keqklasifikimeve të kodeve, të mallrave, për marrjen e detyrimeve doganore ekzaktësisht për produkte që zhdoganohen, por gjithashtu ka si qëllim edhe përforcimin e  sigurisë kombëtare, sigurimin e kufijve nga parandalimi i kontrabandës, kryesisht të produkteve të akcizës, të lëndëve narkotike, të produkteve të dëmshme, të armëve, të municioneve, etj.

Kjo kontratë koncesioni është miratuar fillimisht me anë të Ligjit Nr.123/2013 dhe është ndryshuar më pas me Ligjin Nr.74/2015, për shkak të kundërshtimeve të hasura nga bizneset në vend, pasi vlera e pagesës për deklaratat doganore implikonte kosto të larta për këto të fundit. Ndryshimet e bëra konsistonin në ndryshimin e vlerës së tarifës së skanimit për deklaratat doganore. Nëse para ndryshimeve tarifa për çdo deklarate doganore të skanuar ishte 39 Euro, tashmë me ndryshimin ligjor tarifa e skanimit u vendos të jetë 5 Euro për deklaratat doganore nën ose të barabarta me 1000 Euro dhe 22 Euro për deklaratat doganore mbi 1000 Euro.

Pas ndryshimeve, të ardhurat e shoqërisë koncesionare janë siguruar nga pagesat e bëra nga Autoriteti Kontraktues, i cili i paguan një tarifë prej 2,260,000 Euro për Shërbimet e Caktuara për çdo Vend, tarifë e cila do rritet çdo vit me koeficent 1.03. Nga kjo tarifë do të zbritet tarifa mujore koncesionare prej 2 përqind e cila duhet t`i paguhet Autoritetit nga shoqëria koncesionare. Diferenca e mbetur përbën Tarifën e Shërbimit të Vendit, e cila do paguhet në bazë mujore.

Me ndryshimet e vitit 2015, përfitues i tarifës së skanimit të deklaratave doganore është Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Koncensionari përfiton gjatë periudhës së kontratës së koncensionit një tarifë bruto mesatarisht prej 13.5 milion Euro në vit (për 5 Vende Skanimi).

Nëpërmjet këtyre ndryshimeve ligjore të kryera në kontratën koncesionare të Shërbimit të Skanimit në Dogana, Ministria e Financave ka synuar që të minimizojë në maksimum kostot e biznesit që rezultonin tepër të larta për skanimin e konteinerëve të mallrave të importuara në doganë.

Vlen të theksohet se në përfundim të këtij koncesioni, Shërbimit Doganor i kalohet në pronësi sistemi i skanerave si dhe të tjera pajisje qe lidhen me shërbimin e skanimit te konteinerëve te vendosura në pikat doganore për të cilin në kontratë nuk është shprehur nëse ky kalim i aseteve do të bëhet i pashoqëruar me detyrime të mbartura.

    - Performanca e projektit dhe lloji i financimit

Aktualisht ky projekt është në fazën e operimit. Shërbimi i skanimit në Dogana ka mundësuar uljen progresive të evazionit fiskal si dhe nëpërmjet këtij shërbimi janë evidentuar në kohë transportimi i lëndëve dhe substancave të ndaluara me ligj (lëndë narkotike, mbetje radioaktive etj.), si trafikimi i qënieve njerëzore.

Meqënëse kjo kontratë koncesionare/PPP është me mbështetje buxhetore, në tabelën 18 janë dhënë vlerat e pagesave nga buxheti i shtetit të realizuara për vitet 2018-2019 dhe të planifikuara për vitet 2020-2021 Për vitin 2019 financimi nga buxheti i shtetit ka qënë në vlerën rreth 1,5 miliardë lekë, duke rezultuar me një realizim prej 99.8 përqind të planit vjetor.

Tabela 18: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave”

| Viti | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Projektuar | Projektuar |
| Pagesat Buxhetore (në mijë lekë) | 1,525,580 | 1,525,579 | 1,512,571 | 1,509,659 | 1,540,896 | 1,587,123 |

Tregues performance për koncesionin e Skanimit në Dogana, është raportuar disponueshmëria e skanerit (pra gatishmëria për të matur nivelin e përmbushjes së shërbimit të ofruar). Për vitin 2019 ky tregues ka qënë mesatarisht 99.8%, në krahasim me 93.7% që ka qënë parashikuar për këtë vit. Kjo ka ardhur si rezultat i mirëmbajtjes dhe kryerjes së shërbimeve korrekte të pajisjeve. Gjishashtu të gjitha pikat doganore kanë qënë subjekt i inspektimeve të Institutit të Shëndetit,  Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet të cilat kanë rezultuar në përfundimn se  niveli i rrezatimit është në parametrat e kërkuara sipas normave kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në lidhje me numrin e kontenierëve që kanë kaluar në doganë (import, eksport, tranzit) për vitin 2019 janë shënuar 50,013 të tillë, ndërsa numri total i skanimeve për këtë vit ka qenë 266,665 (këtu përfshihen kontenierë, automjete, autobuzë etj). Referuar numrit të kontenierëve që skanohen në doganat Kapshticë, Morinë, Qafë Thanë dhe Kakavijë, skanohen të gjithë kontenierët që kalojnë nëpëmjet këtyre pikave kufitare, ndërsa në Doganën e Durrësit skanimi i kontenierëve bëhet mbi bazën e profileve të riskut- natyrës së mallit, origjinës etj.

Nga të dhënat e gjeneruara nga sistemi i skanimit dhe mbikëqyrur rregullisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave numri i skanimeve të kryera ka patur tendencë rritëse, konkretisht:

Tabela 19: Numri i skanimeve ndër vite

| Viti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.i skanimeve | 14,655 | 169,528 | 226,948 | 272,576 | 266,655 |

Nëpërmjet këtij shërbimi janë evidentuar në kohë transportimi i lëndëve dhe substancave të ndaluara me ligj (lëndë narkotike, mbetje radioactive etj.), kontrabanda e produkteve farmaceutike, mallra kontrabandë, trafikim i njerëzve, pastrim parash etj. Për vitin 2019, nga skanimi në doganat e vendit janë evidentuar në total 30 raste të tilla.

“S2 Albania” sh.p.k ka investuar në ndërtimin e Qendrës Operacionale, e cila mundëson analizën e imazheve nga zyra qëndrore. CertScani është platforma që bën të mundur ‘zgjidhjen e integruar’ nga më të avancuarat në nivel global në këtë fushë. Është bërë lidhja me fibër optike e të gjitha pikave të operimit (skanerave) me qendrën dhe kjo do të bëhet plotësisht operacionale në fillim të vitit 2020.

    - Risqet

Në lidhje me risqet e kontratës risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku i lejeve dhe licencave, ndërsa risqet e alokuara tek pala publike janë risku i forcës madhore, risku i ndryshimeve ligjore, risku politik dhe risku finanicar/kursi i këmbimit. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegocimit, risku i transferimit të aseteve dhe risku i ndërprerjes së kontratës koncesionare.

Lidhur me risqet aktualisht është aktivizuar risku i rinegocimit të kontratës, pasi nga Komisioni për Sigurinë Kombëtare është propozuar shtimi i një vendi të ri skanimi, konkretisht në doganën e Hanit të Hotit. Në këtë kuadër Autoriteti do të bëjë përpjekjet më të mira për të realizuar zbatimin e objektit të kësaj kontrate. Gjithashtu një risk tjetër i kësaj kontrate është risku i tranferimit të aseteve në pronësi të shtetit shqiptar, pasi në kontratë nuk është e shprehur nëse ky kalim i aseteve do të bëhet i pashoqëruar me detyrime të mbartura.

# Lista e Koncesioneve/PPP të miratuara

# Në tabelën 20 është paraqitur lista e kontratave koncesionare totale të publikuara në  Regjistrin Publik e Koncesioneve në faqen e ATRAKO-s (2020), sipas raportimeve të Autoriteteve Kontraktuese pranë kësaj Agjencie.

Tabela 20: Lista e kontratave koncesionare/PPP

| Nr. | Objekti i Kontratës | Vlera e Investimit në mijë Lekë |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit "Nënë Tereza" | 9,114,560 |
| 2 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Egnatia | 321,957 |
| 3 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Verbë - Selcë. | 285,214 |
| 4 | Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Tervol | 325,800 |
| 5 | Projektimi, financimi ndertimin, operimi, mirembajtia dhe transferimi i Hidrocentralit ne Lumin Devoll | 130,000,000 |
| 6 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Stojan | 124,334 |
| 7 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Stavec | 870,315 |
| 8 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2 | 749,448 |
| 9 | Për ndërtimin operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku | 188,056 |
| 10 | Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3 | 1,300,178 |
| 11 | Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan | 500,000 |
| 12 | Ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtien dhe transferimin e Hidrocentralit të ri në Ashta | 19,520,000 |
| 13 | Prodhimi dhe shpëndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike. | 0 |
| 14 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Steblevë | 159,680 |
| 15 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Suha 2 | 360,000 |
| 16 | Ndërtim. operim, transferim i Hidrocentralit Tuçep 2 | 166,000 |
| 17 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit QYTEZË | 27,700 |
| 18 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve PRELLE 1 dhe PRELLE 2 | 1,512,586 |
| 19 | Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lapaj | 1,453,500 |
| 20 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë | 1,718,835 |
| 21 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Stravaj | 503,529 |
| 22 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni | 133,121 |
| 23 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 | 1,084,000 |
| 24 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4 | 756,400 |
| 25 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe 2 | 1,980,904 |
| 26 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Sllabinjë | 1,290,117 |
| 27 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh | 857,862 |
| 28 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2 | 250,000 |
| 29 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Selishtë | 120,000 |
| 30 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri; Bele 1, 2; Topojan 1,2 | 3,565,745 |
| 31 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kabash 1 dhe 2 | 671,000 |
| 32 | Rehabilitimi, Operimi dhe Transferimi i Hidrocentralit "Labinot-Mal" | 12,500 |
| 33 | Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Çarshovë | 83,500 |
| 34 | Për dhënien me koncesion të prodhimit të kripës Nartë, Vlorë | 1,400,000 |
| 35 | Për Dhënien me Koncesion të Rregjistrit te Barreve Siguruese | 35,692 |
| 36 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Darsi 1, Darsi 2, Darsi 3, Darsi 4 | 1,230,441 |
| 37 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve ne lumin e Shalës | 18,915,951 |
| 38 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Valbona | 274,205 |
| 39 | Ndërtim, operim, transferim e 5 Hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shkumbin | 847,000 |
| 40 | Për ndertimin, operim dhe transferim të Hidrocentraleve Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sllove dhe Bjeshke | 3,254,323 |
| 41 | Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia | 2,404,858 |
| 42 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bënçë dhe Tepelenë | 675,221 |
| 43 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë | 216,153 |
| 44 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 | 3,673,402 |
| 45 | Ndërtim, operim, trenasferim i hidrocentralit Labinot Fushë | 347,706 |
| 46 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd | 1,165,964 |
| 47 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3 | 300,674 |
| 48 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve RAPUN 3, RAPUN 3A dhe RAPUN 4 | 790,361 |
| 49 | Rehabilitimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit DOMAJ, Has | 12,370 |
| 50 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Lumin Kardhiq | 1,041,453 |
| 51 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve TREBINJA 1, TREBINJA 2, POTGOZHAN, KALIVAÇ dhe DUNICE | 175,586 |
| 52 | Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit ZEREC | 120,312 |
| 53 | Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve ARRËZ, SHËNDELLI, SOTIRE, PODE, MESARE, URA, RAJAN 2, RADON, DEDOVE, PESHTAN, OSNATI DHE GRADISHT | 837,404 |
| 54 | Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve KUKUR 1, 2, 3, 4 dhe 5 | 4,547,551 |
| 55 | Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2 | 144,555 |
| 56 | Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat1, Gur Shpat 2 | 176,739 |
| 57 | Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Mollaj | 79,700 |
| 58 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë. | 907,956 |
| 59 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Lena 1, Lena 2, Lena 2-A | 311,332 |
| 60 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Picar 1 | 35,456 |
| 61 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë | 51,955 |
| 62 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferitm te hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2 | 501,412 |
| 63 | Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë | 1,906,500 |
| 64 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Nishova 1, 2 | 89,684 |
| 65 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë | 209,336 |
| 66 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Radovë | 188,000 |
| 67 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Hurdhasi 1, 2, 3 | 200,000 |
| 68 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme (Zgjidhur më 02.03.2018). | 929,147 |
| 69 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Peqin | 521,573 |
| 70 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Nicë | 49,800 |
| 71 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop | 283,950 |
| 72 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shtika 1,2,3,4 | 87,570 |
| 73 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit | 4,443,351 |
| 74 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gostivisht, Langarica3, Ura e Dashit | 309,816 |
| 75 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgulle | 69,027 |
| 76 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm | 50,419 |
| 77 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Belesova 1 dhe 2 | 46,315 |
| 78 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1 | 830,097 |
| 79 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit koka 1 | 392,862 |
| 80 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Klos | 96,422 |
| 81 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg | 995,035 |
| 82 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Liqenet, Maja e Madhe, Zanore, Dragostunjë, Frari, Hotolisht, Ura | 424,081 |
| 83 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gomsiqe 1,2,3,4 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 242 Rep, nr 1186/1 Kol datë 16.11.2018) | 2,149,411 |
| 84 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Thanë, Mollas | 1,042,888 |
| 85 | Projektim, financim, rehabilitm, testim, shfrytezim dhe mirembajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve. | 561,003 |
| 86 | Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në Punë, Administrimi, Mirëmbajtja dhe Transferimin e Hidrocentraleve "Shkallë", "Cerrujë", "Plesha", "Bejni1", "Bejni2", "Klos". | 1,465,040 |
| 87 | Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1. | 650,566 |
| 88 | Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Faqekuq 1 dhe 2 | 587,975 |
| 89 | Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Dishnicë | 15,300 |
| 90 | Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Lubonjë | 39,000 |
| 91 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Topçias | 128,221 |
| 92 | Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Kaskada e Luses | 743,776 |
| 93 | Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Spathare | 80,071 |
| 94 | Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë | 354,282 |
| 95 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shutinë | 115,000 |
| 96 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç. | 124,254 |
| 97 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Përroin Sheja e Librazhdit | 492,776 |
| 98 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu | 16,322,956 |
| 99 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Rrjedhën e lumit Shkumbin, Qukës | 6,249,093 |
| 100 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizes/Vajkal- Rrethi Bulqize | 587,564 |
| 101 | Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi Lumin Curraj, Rrethi Tropojë | 13,728,387 |
| 102 | Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha-1 | 3,181,563 |
| 103 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5 | 348,238 |
| 104 | Ndërtim, operim dhe transferim e hidrocentraleve SHEBA 1, SHEBA 2, SHEBA 3 dhe SHEBA 4 | 416,000 |
| 105 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Çekrezë 1, 2 | 123,858 |
| 106 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koxheraj | 102,963 |
| 107 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 | 108,000 |
| 108 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ujanik 2 | 134,550 |
| 109 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Bisak | 50,618 |
| 110 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ostren i Vogël | 46,871 |
| 111 | Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale. | 1,263,508 |
| 112 | Menaxhimi, operimi, mirembajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit | 3,191,825 |
| 113 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Truen | 192,560 |
| 114 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi përroin Zalli i Lunikut Librazhd | 1,702,149 |
| 115 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli | 4,069,596 |
| 116 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Myhejani 1, Myhejani 2, Myhejani 3 | 577,625 |
| 117 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C | 1,156,809 |
| 118 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 2357 Rep nr 1173/3 Kol datë 06.11.2018) | 208,659 |
| 119 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Lingjaca | 149,525 |
| 120 | Ndërtim, operim dhe transferim I hidrocentraleve FLETI 1, FLETI 2, FLETI A dhe FLETI B | 815,964 |
| 121 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit LLËNGË | 252,560 |
| 122 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve të Lashkizës | 322,691 |
| 123 | Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN | 223,087 |
| 124 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Treskës | 656,545 |
| 125 | Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit. | 1,200,000 |
| 126 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malla | 176,321 |
| 127 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zalli i Qarishtes | 5,273,943 |
| 128 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zall Xhuxhe 1, Zhall Xhuxhe 2 | 85,780 |
| 129 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Sekë | 1,177,888 |
| 130 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Gostimë, Egnatia Shushicë | 7,806,058 |
| 131 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Valbonë rrethi Tropojë. | 7,327,423 |
| 132 | Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit | 32,377,517 |
| 133 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Cangonj | 62,650 |
| 134 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Iballe 1, 2, Sapaç 1, 2, Berisha dhe Liqeni, Rrethi Pukë | 1,572,169 |
| 135 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Arrez 1, Arrez 2, Arrez 3 dhe Arrez 4 | 295,860 |
| 136 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës | 526,318 |
| 137 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë | 138,315 |
| 138 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lumzi | 1,725,593 |
| 139 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Plepi, në Përroin e Plepit, Komuna Okshtun, Rrethi Diber | 86,818 |
| 140 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vendresh, në Pellgun ujëmbledhës Përroi Vendreshes, Komuna Vendresh, Rrethi Skrapar | 37,250 |
| 141 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi Lumin Gjader | 1,592,691 |
| 142 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar | 106,780 |
| 143 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Potam | 291,900 |
| 144 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Guri I Kuq 1/1 dhe Guri I Kuq 1/2 | 136,964 |
| 145 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Denas | 936,000 |
| 146 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3 | 497,258 |
| 147 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjon, Komuna Fan, Rrethi Mirditë | 101,242 |
| 148 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Skatinë | 129,542 |
| 149 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shkopet 2 dhe Shkopet 3 | 2,273,384 |
| 150 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bregu i Madh | 128,136 |
| 151 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran1 dhe Gavran | 164,333 |
| 152 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bershi-Klos | 250,549 |
| 153 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjun | 349,865 |
| 154 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bigas dhe Veleshnje | 42,420 |
| 155 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Nishan | 212,520 |
| 156 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Quku 1 dhe Quku 2 | 150,895 |
| 157 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri | 139,667 |
| 158 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vernik 1, Vernik 2, Vernik 3 dhe Vernik 4 | 971,365 |
| 159 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lajthia, Kolesjan, Domaj | 123,761 |
| 160 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5 | 131,064 |
| 161 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III | 144,560 |
| 162 | Ndërtim, operim dhe transferim, i Hidrocentraleve, Prishta1, Prishta 2, | 329,257 |
| 163 | Ndertimin, operimin dhe tranfesrimin e Hidrocentraleve Gjuraj, Kashec, Ragam dhe Lepurushe | 780,000 |
| 164 | Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve VRANISHT, STROPAN, GRAPSH-ZICISHT dhe HOCISHT | 92,549 |
| 165 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Përroin Ujëmbledhës të Përroit të Zhejës | 61,916 |
| 166 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA | 1,400,806 |
| 167 | Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit RUNJA | 351,245 |
| 168 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Perrollaj | 51,435 |
| 169 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Driza | 151,000 |
| 170 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Qarr Kaltanj | 273,893 |
| 171 | Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Zerec 1,2 | 199,921 |
| 172 | Menaxhimi, Operimi, Mirembajtja, Përmiresimi teknik dhe Adaptimi i terminalit të trageteve dhe krocerave Durrës. | 581,387 |
| 173 | Operimi, Ndertimi, Mirëmbajtja, Përmiresimi Teknik dhe Adaptimi i Terminalit Lindor Durrës. | 2,069,372 |
| 174 | Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve | 444,939 |
| 175 | Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë. | 2,836,560 |
| 176 | Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë. | 4,450,000 |
| 177 | Ndërtimi, operimi dhe transferimi Hidrocentraleve mbi Lumin Devoll, Infrastruktura zëvendësuese | 7,000,000 |
| 178 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Begaj | 2,794,366 |
| 179 | Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan | 49,660 |
| 180 | Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan | 3,028,104 |
| 181 | Shfrytezimi i Burimit ujor "Sasaj, Bunec", Sarandë | 503,713 |
| 182 | Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 40-65 vjeç | 172,020 |
| 183 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Blaç | 44,000 |
| 184 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malind | 294,085 |
| 185 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Selca 2, Mesmal | 269,981 |
| 186 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Batra 1, Batra 2, Batra 3 | 369,786 |
| 187 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Kaçinar | 315,219 |
| 188 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kaskada e Hec-eve të Hotolishtit | 567,860 |
| 189 | "Dhënie me Koncesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemimit dhe Menaxhimit të Parkimit në Qytetin e Vlorës | 0 |
| 190 | Ndrtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi të portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës | 1,280,814 |
| 191 | Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT) | 1,356,145 |
| 192 | Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale. | 1,503,283 |
| 193 | Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë | 3,727,189 |
| 194 | Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e Autostradës Milot-Morinë | 5,348,534 |
| 195 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit VILIQ | 199,260 |
| 196 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit KALIVAR | 465,326 |
| 197 | Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit ARSTI | 225,125 |
| 198 | Ndërtimi, Operimi, Transferim i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë | 1,937,933 |
| 199 | Ndërtim, Operim, Transferim i hidrocentralit Poçem | 14,134,724 |
| 200 | Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin | 730,338 |
| 201 | Infrastruktura Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier-Vlorë | 2,431,918 |
| 202 | Shërbimi i Hemodializës | 1,177,420 |
| 203 | Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hec Kukur | 304,604 |
| 204 | Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Bushtrica 3 | 559,309 |
| 205 | Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare | 238,374 |
| 206 | Per ndertim landfillit inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozimeve ekzistuese Tirane dhe prodhimin e energjise elektrike. | 17,121,152 |
| 207 | Ndërtimin, operimin, transferimin e Hidrocentralit Guri i Bardhë | 800,908 |
| 208 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Lunik | 786,900 |
| 209 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Bushtrica 1 | 506,147 |
| 210 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë | 2,433,789 |
| 211 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Grabovë 2 | 1,486,571 |
| 212 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2 | 136,784 |
| 213 | Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve të Lusës | 621,368 |
| 214 | Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë | 1,600,862 |
| 215 | Për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamëz. | 1,350,000 |
| 216 | Për përmirësimin, ndertimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit | 26,504,000 |
| 217 | Për ndërtimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Shalë | 11,239,204 |
| 218 | Për ndertimin e Hidrocentralit Veleshicë | 927,928 |
| 219 | Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç | 16,913,853 |
| 220 | Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e segmentit rrugor Milot-Balldren | 17,737,025 |
| 221 | Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti i Jahteve-Bypass Orikum-Dukat (Ura e Shën Lizës) | 5,817,299 |
| 222 | Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave mates, nepermjet instrumentave shperndares te karburantit dhe gazit te lengshem | 70,000 |
| 223 | Për rehabilitimin, operimin transferimin e Aeroportit të Kukësit | 987,925 |
| 224 | Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës. | 1,315,310 |

Ministria e Financave dhe Ekonomisë është asistuar nga Ekspertët e Bankës Botërore financuar nga Delegacioni i Bashkimit Europian dhe Federata e Zvicrës.

Public Private Partnerships Reference Guide, version 3. https://pppknowledgelab.org/guide/sections/1, data e aksesit 20.08.2019

IMF(2006), “Public- private partnership government guarantees and fiscal risk”, Washington DC. URL:                              https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Special-Issues/Issues/2016/12/31/Public-Private-Partnerships-Government-Guarantees-and-Fiscal-Risk-18587, data e aksesit 22.08.2019

OECD (2008), “Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, Working Party on Regulatory Management and Reform”

URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/public-private-partnerships_9789264046733-en#page19, data e aksesit 22.08.2019

OECD (2008), “Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, Working Party on Regulatory Management and Reform”

ATRAKO (2019), “Manuali  për Përdoruesit”  URL: http://www.atrako.gov.al/?page_id=973

Ligji nr.8527, datë 23.9.1999 “ Për privatizimin e hidrocentraleve vendore”.

Për vitin 2018 dhe  2019 pagesat buxhetore janë faktike, ndërsa për vitet e tjera janë të parashikuara.

VKM nr.175, datë 19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe Planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”

http://www.dogana.gov.al/c/169/185/266/skanimi-ne-dogane