KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË vitiT 2021 PËR MINISTRINË E MBROJTJES

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mbrojtjes gjatë vitit 2021 ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Forcat e Luftimit

  - Arsimi Ushtarak

  - Mbështetja e Luftimit

  - Mbështetje për Shëndetësinë

  - Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit

  - Mbështetje Sociale për Ushtarakët

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, përgjatë vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit paraqitet si më poshtë:, në mijë lekë:

| Programet | % e realizimit të totalit të shpenzimeve kundrejt buxhetit të vitit 2021 |
| --- | --- |
| - Programi“Planifikim,Menaxhim dhe Administrimi” | 98.13% |
| - Programi “Forca e Luftimit” | 89.31% |
| - Programi “Mbështetja e Luftimit” | 96.52% |
| - Programi “Arsimi Ushtarak” | 94.48% |
| - Programi “Mbështetja për Shëndetësinë” | 94.26% |
| - Programi “Mbështetja për Ushtarakët” | 100% |
| - Programi “Emergjencat Civile” | 68.89% |
| Totali | 93.91% |

Ndërsa plani me ndryshime i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale dhe Shpenzime total, paraqitet në tabelat më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,458,761 | 1,431,535 | 98.13% |
| Forcat e Luftimit | 5,442,650 | 4,672,630 | 85.85% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,392,772 | 5,274,217 | 97.80% |
| Arsimi Ushtarak | 683,386 | 646,756 | 94.64% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 1,184,834 | 1,144,531 | 96.60% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,308,200 | 5,308,200 | 100.00% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 336,694 | 271,951 | 80.77% |
| Totali | 19,807,296 | 18,749,819 | 94.66% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për vitin 2021, shpenzimet korente të Ministrisë së Mbrojtjes, janë realizuar në rreth 95 përqind;

| Programi | Shpenzime kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0 | 0 | 0 |
| Forcat e Luftimit | 3,884,200 | 3,657,367 | 94.16% |
| Mbështetja e Luftimit | 511,280 | 424,517 | 83.03% |
| Arsimi Ushtarak | 25,275 | 22,798 | 90.20% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 200,000 | 160,819 | 80.41% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 0 | 0 | 0 |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 139,745 | 56,278 | 40.27% |
| Totali | 5,060,500 | 2,369,148 | 90.78% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për periudhën, për shpenzimet kapitale (me financim të brëndshëm) të Ministrisë së Mbrojtjes, realizimi është 91 përqind;

| Programi | ShpenzimeTotal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,458,761 | 1,431,535 | 98.13% |
| Forcat e Luftimit | 9,326,850 | 8,329,997 | 89.31% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,904,052 | 5,698,733 | 96.52% |
| Arsimi Ushtarak | 708,661 | 669,554 | 94.48% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 1,384,834 | 1,305,350 | 94.26% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,308,200 | 5,308,200 | 100.00% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 476,439 | 328,228 | 68.89% |
| Totali | 24,567,796 | 23,071,597 | 93.91% |

Në total, realizimi në fund të viti 2021, për Ministrinë e Mbrojtjes, është 94 përqind.

Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MM, referuar planit vjetor 2021 me ndryshime dhe realizimit faktik të periudhës, paraqiten si më poshtë:

| Programi | Plani | Fakt |
| --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 5.94% | 6.20% |
| Forcat e Luftimit | 37.96% | 36.10% |
| Arsimi Ushtarak | 24.03% | 24.70% |
| Mbështetja e Luftimit | 2.88% | 2.90% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 5.64% | 5.66% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 21.61% | 23.01% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 1.94% | 1.42% |
| Totali | 100.00% | 100.00% |

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Ndryshimet e planit të buxhetit, si për shpenzimet kapitale dhe për shpenzimet korente gjatë vitit 2021, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, kanë ndodhur në zbatim të Aktit Normativ Nr.18, datë 12.4.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar, Aktit Normativ nr.26, datë 22.06.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, , Aktit Normativ nr.34, datë 03.12.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, të VKM-së nr.503, datë 25.08.2021, “Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes”, të VKM-së nr.645, datë 29.10.2021 “Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes”,  si dhe fondeve akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

| Emërtimi i Programit | Shpenzime kornete |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministria | Thesari | Dif | Ministria | Thesari | Dif | Ministria | Thesari | Dif |
| Planifikim Menaxhimi | 1,431,535 | 1,431,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431,535 | 1,431,535 | 0 |
| Forca e Luftimit | 4,672,604 | 4,672,630 | -26 | 3,657,367 | 3,657,367 | 0 | 8,329,971 | 8,329,997 | -26 |
| Mbështetja e Luftimit | 5,274,217 | 5,274,217 | 0 | 424,517 | 424,517 | 0 | 5,698,733 | 5,698,733 | 0 |
| Arsimi Ushtarak | 646,756 | 646,756 | 0 | 22,798 | 22,798 | 0 | 669,554 | 669,554 | 0 |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 1,144,531 | 1,144,531 | 0 | 160,819 | 160,819 | 0 | 1,305,350 | 1,305,350 | 0 |
| Mbështetje për Ushtaraket | 5,308,200 | 5,308,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,308,200 | 5,308,200 | 0 |
| Emergjencat Civile | 272,491 | 271,951 | 540 | 56,278 | 56,278 | 0 | 328,769 | 328,228 | 540 |
| TOTALI | 18,750,334 | 18,749,819 | 515 | 4,321,778 | 4,321,778 | 0 | 23,072,113 | 23,071,598 | 515 |

Në lidhje me këtë pikë vërejmë se për të dhënat e raportuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, kanë diferenca për realizimin faktitk në programet “Forca e Luftimit” dhe “Emergjencat Civile”. Gjithashtu, sa i përket të dhënave të planit të buxhetit të raportuara nga Ministria e Mbrojtjes në raportin e monitorimin, nuk vërehen diferenca me të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se për periudhën për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 18,912 mijë lekë. Në programin “Mështetja për Shëndetësine” janë realizuar 2,046 mijë leke në shpenzimet korrente dhe 11,609 mijë lekë në shpenzimet kapitale; në programin “Mbështetja e Luftimit”  janë ralizuar 1,037 mijë lekë në shpenzime korente dhe rreth 1,448 mijë lekë në shpenzime kapitale; dhe në programin “Forca e Luftimit” janë realizuar rreth 2,771.4 mijë lekë në shpenzime kapitale.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të ministrisë janë parashikuar 3 produkte ‘Akte ligjore e nënligjore te përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes’, ‘Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara’, ‘Sisteme të mirëmbajtura për aparatin e  Ministrisë së Mbrojtjes’ të cilat janë realizuar në rreth 98 përqind kundrejt planit vjetor dhe raportohet të realizuar plotësisht referuar periudhës. Raportohet 0 përqind realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 12-mujorin.

Në Programin “Forcat e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 6 produkte ‘Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit’, ‘Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare’, ‘Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale’ të realizuara në masën 85.8 përqind dhe nga 19 projekte të investimeve të planifikuar dhe realizuar për periudhën, në masën rreth 94.1  përqind.

Në Programin “Mbështetja e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 12 produkte si psh. ‘Sisteme funksionale kontrolli për FA’, ‘Kapacitete operacionale që sigurojnë mbështetje logjistike për FARSH’ etj., të realizuara në masën rreth 98 përqind dhe nga 27 projekte të investimeve për periudhën realizimi është në masën rreth 83 përqind.

Për programin “Arsimi Ushtarak” janë planifikuar gjithsej 5 produkte, “Kapacitete të afta për trajnimin dhe arsimin cilësor në Forcat e Armatosura”, të realizuara në masën 95 përqind ndërsa projektet e investimeve të planifikuara për periudhën u realizuan në masën 80 përqind.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49 dhe anekset e përcaktuara në pikën 51 të  këtij udhëzimi.

- Në zbatim të Udhëzimit Plotësues Nr. 4 datë 25.1.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, një ndër problematikat që duhet të paraqitet në raportin e monitorimit është evidentimi dhe trajtimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. Trajtimi i tyre duhet të konsiderohet si prioritar dhe konsiston në paraqitjen e argumentave lidhur me krijimin e tyre si dhe masat që parashikohet të merren për likujdimin e tyre. Në raportin e paraqitur nga MM kjo pikë e udhëzimit është plotësuar edhe me raportimin për detyrimet e prapambetura.

- Pjesë e raportit duhet të jetë gjithshtu edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazizë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës duke përfshirë këtu dhe produktet me bazë gjinore. Në raportin e MM për këtë pjesë thuhet se “nga programi Arsimi Ushtarak në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar” por nuk jepen detaje të mëtejshme.

- Gjithashtu pjesë e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit, për të cilat, Ministria e Mbrojtjes ka patur realizim sipas Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, por që nuk janë paraqitur në raport.

- Në zbatim të kreut VI “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2021”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

- Nga ana juaj, nuk janë plotësuar në të gjitha programet vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.

- Konstatojmë gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore në anekset e paraqitura në raportin e monitorimit ka mospërputhje me të dhënat e siguruara nga sistemi AFMIS.

- Publikimi:

Raporti i Monitorimit për 12 mujorin e vitit  2021, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes.

Linku:

https://www.mod.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi